На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 57. Статута општине Гаџин Хан ( „Службени лист града Ниша Ниша“ бр.63/2008, 31/2011, 46/2012 и 36/2013) и члана 3. Одлуке о општинском већу општине Гаџин Хан ( „ Службени лист града Ниша“, бр.83/2008),

Општинско веће општине Гаџин Хан на 121. седници одржаној 16. децембра 2015. године, **УТВРЂУЈЕ**

**ПРЕДЛОГ**

**Решења о давању сагласности на Програм поисловања за 2016. годину ЈП Дирекција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан**

**УТВРЂУЈЕ СЕ** ПРЕДЛОГ Решења о давању сагласности на Програм поисловања за 2016. Годину ЈП Дирекција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан, те

исту проследити Скупштини општине Гаџин Хан на доношење.

Број:06-625/15-III-4

У Гаџином Хану, дана 16. децембара 2015. године

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН**

ПРЕДСЕДНИК

Саша Ђорђевић

**ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И**

**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

ЗА **2016**. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН**

ДЕЛАТНОСТ: **4211**

МАТИЧНИ БРОЈ: **20158174**

ПИБ: **104431717**

СЕДИШТЕ: **ГАЏИН ХАН**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Профил предузећа, мисија визија и циљеви

ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, регистровано је 23.05.2006. године у Агенцији за привредне регистре број БД 119758/2006. Предузеће је регистровано на основу члана 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ 55/047) и члана 23 и 25 Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“ 55/04, 61/05).

Скупштина општине Гаџин Хан донела је Одлуку о промени оснивачког акта ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, број 06-22/2013/II.

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

* Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса

(„Службени гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05, 123/2007 и

119/2012) у даљем тексту Закон

* Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“

бр.85/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013)

* Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012)
* Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011)
* Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009,

64/2010, 121/2012, 43/2013, 50/2013 и 98/2013)

* Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ бр. 123/2007, 101/2011 и

93/2012)

* Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 30/2010)
* Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ бр. 29/78, 45/89 одлука УСТ и

57/89, Сл. лист СРЈ бр.31/93 и Сл.лист СЦГ 1/2003)

* Закон о заштити животне средине (135/2004, 36/2009, 43/2011)
* Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине од
* 19.05.2009.године
* Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 54/2009, 61/2005 и 32/2013)
* Одлука о комуналним делатностима број 06-23/2015-II
* Правилник о преузимању сеоских водовода број 19-5/1

Јавно предузеће основано је ради обављања делатности од општег интереса и стицања добити.

Јавно предузеће основано је и поверени су му комунални послови ради обављања делатности од општег интереса:

1. снабдевање водом за пиће;
2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
3. управљање комуналним отпадом;
4. управљање гробљима и погребне услуге;
5. обезбеђење јавног осветљења;
6. управљање пијацама;
7. одржавање улица и путева;
8. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
9. одржавање јавних зелених површина;
10. делатност зоохигијене.

Претежна делатност ЈП Дирекција Гаџин Хан је:

* **42.11 Изградња путева и аутопутева** (Уредбе о класификацији делатности „Службени гласник РС” бр.54/2010).

Осим наведене претежне делатности, ЈП Дирекција Гаџин Хан ће се бавити и другим делатностима, као што су:

* 08.11 - Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде;
* 08.12 - Експлоатација шљунка, песка , глине и коалина;
* 02.20 - Сеча дрвећа;
* 23.61 - Производња производа од бетона намењених за грађевинарство;
* 36.00 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
* 37.00 - Уклањање отпадних вода;
* 38.11 - Скупљање отпада који није опасан;
* 38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан;
* 41.10 - Разрада грађевинских отпада;
* 41.20 - Изградња стамбених и нестамбених зграда;
* 42.13 - Изградња мостова и тунела;
* 42.21 - Изградња цевовода;
* 42.91 - Изградња хидротехничких објеката;
* 43.21 - Постављање електричних инсталација;
* 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих

система;

* 43.29 - Остали инсталациони радови у грађевинарству;
* 43.31 - Малтерисање;
* 43.32 - Уградња столарије;
* 43.33 - Постављање подних и зидних облога;
* 43.34 - Бојење и застакљивање;
* 43.39 - Остали завршни радови;
* 43.91 - Кровни радови;
* 43.99 - Остали непоменути специфични грађевински радови;
* 43.11 - Рушење објекта;
* 43.12 - Припрема градилишта;
* 45.20 - Одржавање и поправка моторних возила;
* 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника;
* 49.39 - Остали превоз путника у копненом саобраћају;
* 49.41 - Друмски превоз терета;
* 49.42 - Услуге пресељења;
* 49.50 - Цевоводни транспорт;
* 52.24 - Манипулација теретом;
* 52.29 - Остале пратеће делатности у саобраћају;
* 68.20 -Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање

њима;

* 68.32 - Управљање некретнинама за накнаду;
* 71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање;
* 71.11 - Архитектонска делатност;
* 81.10 - Услуге одржавања објекта;
* 81.21 - Услуге редовног чишћења зграда;
* 81.22 - Услуге осталог чишћења зграда и опреме;
* 81.29 - Услуге осталог чишћења;
* 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине;
* 96.03 - Погребне и сродне делатности.

ЈП Дирекција Гаџин Хан, у складу са Законом, може без уписа у регистар обављати и друге делатности из Уредбе о класификацији делатности “Службени гласник РС” бр.54/2010), које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Оснивач има статусна и имовинска права. Статусна права оснивача су: право на информисање,

право учешћа у управљању, право на приступ актима и документима ЈП Дирекција Гаџин Хан,

обезбеђење општег интереса.

Јавно предузеће и његови органи су дужни да осниваче информишу о свом пословању и финансијском стању и да им учине доступним информације од значаја за права и обавезе оснивача или ЈП Дирекција Гаџин Хан. Оснивач има право да органима ЈП Дирекција Гаџин Хан поставља питања у вези са пословањем ЈП Дирекција Гаџин Хан и финансијским стањем, а надлежни орган ЈП Дирекција Гаџин Хан је дужан да да одговор. Ако се питање односи на неку од тачака дневног реда, на питање се одговара током расправе о тој тачки. На остала питања се одговара у оквиру посебне тачке дневног реда. Давање одговора може се ускратити само из законом предвиђених разлога.

Право управљања оснивача врши Скупштина општине Гаџин хан, а њене одлуке достављају се ЈП Дирекција Гаџин Хан преко лица које је по закону овлашћено да заступа оснивача или друго лице коме је издато пуномоћје за заступање. Оснивач може ЈП Дирекција Гаџин Хан да доставља и непосредно, одлуке својих органа ради извршења.

Оснивач има право на увид и приступ актима и документима ЈП Дирекција Гаџин Хан, осим оних која садрже пословне тајне које нису доступне оснивачима или закон или овај статут искључује право приступа и увида.

Право на увид остварује се на основу писаног захтева оснивача, у коме оснивач мора да наведе:

1-документе, акте и податке које тражи на увид,

2-сврху ради које се тражи увид,

3-податке о трећим лицима којима намерава да саопшти тај документ, акт или податак, ако постоји таква намера.

Оснивач нарочито има право да врши увид у:

-Статут и све његове измене;

-акте о регистрацији ЈП Дирекција Гаџин Хан;

-интерна документа која су одобрена од стране Надзорног одбора и других

органа ЈП

Дирекција Гаџин Хан;

-акт о образовању огранка ЈП Дирекција Гаџин Хан и заступништва;

-документа која доказују својинска и друга права ЈП Дирекција Гаџин Хан;

-записнике и одлуке Надзорног одбора и других органа и тела ЈП Дирекција

Гаџин Хан; -писане налоге и одлуке органа и тела ЈП Дирекција Гаџин Хан;

-финансијске извештаје, извештаје о пословању и извештај ревизора;

-књиговодствену документацију и рачуне;

-листу повезаних правних лица са подацима и акцијама и уделима у њима;

-листу са пуним именима и презименима свих лица која су овлашћена да

заступају ЈП Дирекција Гаџин Хан, као и обавештење о томе да ли лица

овлашћена да заступају ЈП Дирекција Гаџин Хан то чине заједно или

појединачно;

-листу са пуним именима и адресама ревизора;

-списак уговора које је са ЈП Дирекција Гаџин Хан закључио директор.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ЈП Дирекција Гаџин Хан основано, Скупштина општине даје сагласност на:

-Статут ЈП Дирекција Гаџин Хан;

-давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за

послове који нису из оквира делатности од општег интереса;

-располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су

пренета у својину ЈП Дирекција Гаџин Хан, веће вредности, која је у

непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;

-улагање капитала;

-статусне промене;

-акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и

на програм и одлуку о својинској трансформацији и

-друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса, у

складу са законом и Одлуком о промени оснивачког акта.

Имовинска права оснивача су:

-право на учешће у расподели добити ЈП Дирекција Гаџин Хан,

-право учешћа у расподели стечајне или ликвидационе масе у случају престанка

ЈП Дирекција Гаџин Хан,

-право располагања уделима,

-право пречег стицања удела приликом повећања основног капитала.

Комунални систем директно користе грађани и привреда, јер су услов за обављање њихових делатности и потреба. Са аспекта комуналног предузећа, привреда је увек корисник система –стални корисник, а веома ретко привреда учествује у решавању проблема водоснабдевања, одржавања и изградње комуналног система. Тај проблем посебно постоји са увођењем својинске трансформације – приватизације.

Као једино јавно предузеће у области комуналне делатности Јавно предузеће је носилац комуналне политике и има визију да општина Гаџин Хан буде чиста, уређена, редовно снабдевена свим комуналним услугама што је услов за здрав живот, туристички и привредни развој.

Основни циљеви које предузеће у планском периоду жели да оствари су:

* Дефинисање значаја, места и улоге у предузећа у равоју Општине Гаџин Хан
* Реорганизација предузећа са новом систематизацијом, ради бољег искоришћавања постојеће радне снаге
* Побољшање техничке опремљености
* Свођење губитака воде на минимум /што се постиже наставком реконструкције водоводне мреже, организована поправка и баждарење водомера/
* Довођење цена комуналних услуга, у наредном периоду, на економски исплативу цену са сагледавањем социјално-угроженог становништва и формирање цена у складу са тржишним принципима а не по принципу приуштивости
* Побољшање комуникације са потрошачима
* Рад на естетском изгледу /уређења улице, зелене површине, парка и кеја/
* Додатно постављање контејнера и канти за одлагање смећа, прикупљање и пресовање пластичног отпада
* Обезбеђивање јавног осветљења и проширење мреже
* Одржавање и поравка локалних путева и улица.

**ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА**

Комунална делатност која се финансира из сопствених средстава.

План активности за 2016. годину

**Летње одржавање:**

**Кошење траве поред путева локалног значења**, утовар траве и шибља и одвоз на депонију до 5 km.Укупна површина за рад је 142.950 m².

Радове треба извршити на путним правцима:

-Гаџин Хан – Дуга Пољана – Доњи Душник,

-Барје – Семче – Равна Дубрава,

-Гаџин Хан – Копривница,

-Гаџин Хан – Јагличје,

-Гаџин Хан – Чагровац,

-Дуга Пољана – Ћелије,

-Доњи Душник – Горњи Душник,

-II А 224 – Сопотница – Калетинац,

-II А 224 – Овсињинац,

-Велики Вртоп – Шебет,

-Семче – Мали Крчимир,

- II А 224 – Враголија – Личје (Букиче),

-Лички Хан – Задружни дом (Личје),

-II А 224 – Воденица – Горње Драговље,

-II А 224 – Горње Драговље (бензинска пумпа „Барје“),

-Доњи Душник – Гаре,

-II А 225 – Горње Власе,

-II А 225 – Виландрица,

-II А 225 – Дукат,

-Заплањска Топоница – Ново Село,

-Заплањска Топоница – Грданица – Лесковац.

**Сеча грана и шибља поред путева локалног значаја**, утовар грана и шибља и превоз на депонију до 5 км.

Укупна површина за сечу грана и шибља износи 41.450 m².

Сеча грана и шибља изводиће се на путним правцима:

-Гаџин Хан – Дуга Пољана – Доњи Душник,

-Барје – Семче – Равна Дубрава,

-Гаџин Хан – Копривница,

-Гаџин Хан – Јагличје,

-Гаџин Хан – Чагровац,

-Дуга Пољана – Ћелије,

-Доњи Душник – Горњи Душник,

-II А 224 – Сопотница – Калетинац,

-II А 224 – Овсињинац,

-Велики Вртоп – Шебет,

-Семче – Мали Крчимир,

- I А 224 – Враголија – Личје (Букиче),

-Лички Хан – Задружни дом (Личје),

-II А 224 – Воденица – Горње Драговље,

-II А 224 – Горње Драговље (бензинска пумпа „Барје“),

-Доњи Душник – Гаре,

-II А 225 – Горње Власе,

-II А 225 – Виландрица,

-II А 225 – Дукат,

-Заплањска Топоница – Ново Село,

-Заплањска Топоница – Грданица – Лесковац.

**Денивелисање банкина** поред путева локалног значаја.

Укупна површина за денивелисање износи 15.500 m².

Радови ће бити изведени на путним правцима:

-Гаџин Хан – Дуга Пољана – Доњи Душник,

-Барје – Семче – Равна Дубрава,

-Гаџин Хан – Копривница,

- Гаџин Хан – Јагличје,

- Гаџин Хан – Чагровац,

-Дуга Пољана – Ћелије,

-Доњи Душник – Горњи Душник,

-II А 224 – Сопотница – Калетинац,

- II А 224 – Овсињинац,

-Велики Вртоп – Шебет,

-Семче – Мали Крчимир,

- II А 224 – Враголија – Личје (Букиче),

-Лички Хан – Задружни дом (Личје),

- II А 224 – Воденица – Горње Драговље,

- II А 224 – Горње Драговље (бензинска пумпа „Барје“),

-Доњи Душник – Гаре,

- II А 225 – Горње Власе,

- II А 225 – Виландрица,

- II А 225 – Дукат,

-Заплањска Топоница – Ново Село,

-Заплањска Топоница – Грданица – Лесковац.

**Чишћење канала за одвод атмосферске воде**, поред путева локалног значења.

Укупна површина за чишћење канала износи 29.000 m². Радови ће бити изведени на путним правцима:

-Гаџин Хан – Дуга Пољана – Доњи Душник,

-Барје – Семче – Равна Дубрава,

-Гаџин Хан – Копривница,

-Гаџин Хан – Јагличје,

-Гаџин Хан – Чагровац,

-Дуга Пољана – Ћелије,

-Доњи Душник – Горњи Душник,

-II А 224 – Сопотница – Калетинац,

-II А 224 – Овсињинац,

-Велики Вртоп – Шебет,

-Семче – Мали Крчимир,

-II А 224 – Враголија – Личје (Букиче),

-Лички Хан – Задружни дом (Личје),

-II А 224 – Воденица – Горње Драговље,

-II А 224 – Горње Драговље (бензинска пумпа „Барје“),

-Доњи Душник – Гаре,

-II А 225 – Горње Власе,

-II А 225 – Виландрица,

-II А 225 – Дукат,

-Заплањска Топоница – Ново Село,

-Заплањска Топоница – Грданица – Лесковац.

**Чишћење запушених пропуста** за одвод атмосферске воде.

Укупна површина за чишћење пропуста износи 137 m³.

Радови ће се изводити на путним правцима:

-Гаџин Хан – Дуга Пољана – Доњи Душник,

-Барје – Семче – Равна Дубрава,

-Гаџин Хан – Копривница,

- Гаџин Хан – Јагличје,

-Гаџин Хан – Чагровац,

-Дуга Пољана – Ћелије,

-Доњи Душник – Горњи Душник,

-II А 224 – Сопотница – Калетинац,

-II А 224 – Овсињинац,

-Велики Вртоп – Шебет,

-Семче – Мали Крчимир,

-II А 224 – Враголија – Личје (Букиче),

-Лички Хан – Задружни дом (Личје),

-II А 224 – Воденица – Горње Драговље,

-II А 224 – Горње Драговље (бензинска пумпа „Барје“),

-Доњи Душник – Гаре,

- II А 225 – Горње Власе,

-II А 225 – Виландрица,

-II А 225 – Дукат,

-Заплањска Топоница – Ново Село,

-Заплањска Топоница – Грданица – Лесковац.

**Ископ канала за одвод атмосферске воде** поред путева локалног значаја.

Укупна дужина за ископ канала износи 12.000 m.

Радови ће се изводити на путним правцима:

-Гаџин Хан – Дуга Пољана – Доњи Душник,

-Барје – Семче – Равна Дубрава,

-Гаџин Хан – Копривница,

-Гаџин Хан – Јагличје,

-Гаџин Хан – Чагровац,

-Дуга Пољана – Ћелије,

-Доњи Душник – Горњи Душник,

-II А 224 – Сопотница – Калетинац,

-II А 224 – Овсињинац,

-Велики Вртоп – Шебет,

-Семче – Мали Крчимир,

-II А 224 – Враголија – Личје (Букиче),

-Лички Хан – Задружни дом (Личје),

-II А 224 – Воденица – Горње Драговље,

-II А 224 – Горње Драговље (бензинска пумпа „Барје“),

-Доњи Душник – Гаре,

-II А 225 – Горње Власе,

-II А 225 – Виландрица,

-II А 225 – Дукат,

-Заплањска Топоница – Ново Село,

-Заплањска Топоница – Грданица – Лесковац.

**Крпљење ударних рупа и пресвлачење већих површина оштећених коловоза** на путевима локалног значења.

Укупна површина за пресвлачење и крпљење износи 2.700 m².

За крпљење ударних рупа потребно је 459 t асфалтне масе АВ-11 и 432 t ризле.

Рад по једној уграђеној тони износи 4.600 динара.

Радови ће се изводити на путним правцима:

-Гаџин Хан – Дуга Пољана – Доњи Душник,

-Барје – Семче – Равна Дубрава,

-Гаџин Хан – Копривница,

-Гаџин Хан – Јагличје,

-Гаџин Хан – Чагровац,

-Дуга Пољана – Ћелије,

-Доњи Душник – Горњи Душник,

-II А 224 – Сопотница – Калетинац,

-II А 224 – Овсињинац,

-Велики Вртоп – Шебет,

-Семче – Мали Крчимир,

-II А 224 – Враголија – Личје (Букиче),

-Лички Хан – Задружни дом (Личје),

-II А 224 – Воденица – Горње Драговље,

-II А 224 – Горње Драговље (бензинска пумпа „Барје“),

-Доњи Душник – Гаре,

-II А 225 – Горње Власе,

-II А 225 – Виландрица,

-II А 225 – Дукат,

-Заплањска Топоница – Ново Село,

-Заплањска Топоница – Грданица – Лесковац.

**Зимско одржавање:**

I релација

-Гаџин Хан – Душник (Дуга Пољана)

-Барје – Равна Дубрава (Крчимир)

-Сопотница

-Овсињинац

-Горње Драговље

-Доње Драговље

-Мали Крчимир

Рад камиона са раоником и епохом - један возач и два физичка радника

6 h х 4.620,00 = 27.720,00 дин. – камион

6 h х 610,00 = 3.660,00 дин. – возач

6 h х 338,90х2 = 4.066,80 дин. – радници

укупно: 35.446,80 динара

II релација

-Гаџин Хан – Власе

-Дукат

-Ново Село

Рад камиона са радником и епохом – један возач и два физичка радника

4 h х 4.620,00 = 18.480,00 дин. – камион

4 h х 610,00 = 2.440,00 дин. – возач

4 h х 338,90х2 = 2.711,20 дин. – радници

укупно: 23.631,20 динара

Зимско одржавање и рад ИЦБ-а и машиниста

-Копривница 2 h

-Јагличје 2 h

-Горњи Душник 1 h

-Ћелије 2 h

-Калетинац 3 h

-Шебет 2 h

-Семче–Мали Крчимир 1 h

-Лички Хан-Задружни дом 1 h

-Воденица –Горње Драговље 1 h

-Гаре 3 h

-Виландрица 1 h

-Овсињинац 1 h

20 h х 4.100,00 дин. = 82.000,00 дин.

20 h х 610,00 дин. = 12.000,00 дин.

укупно: 94.200,00 динара

Обилазак терена возилом лада нива и радник

86.280 km х 70 дин. = 6.039,600 динара.

Укупна вредност планираних радова је 24.000.000,00 динара.

**ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ЈАВНИХ ПОВРШИНА И СПОРТСКИХ ТЕРЕНА**

У складу са члана 35. и 65. Одлуке о комуналним делатностима Скупштине општине Гаџин Хан („Сл.лист града Ниша“ бр.22/2015), Надзорни одбор ЈП Дирекција Гаџин Хан доноси :

**Радови на одржавању улица**

Радови на одржавању улица на територији општине Гаџин Хан биће у дужини од 12000 м, са просечном ширином од 3,5 м и дебљином од 0,20 м насутог материјала.

Радовима биће обухваћена следећа места:

Велики Вртоп, Велики Крчимир, Виландрица, Гаре, Гаџин Хан, Горње Власе, Горње Драговље, Горњи Барбеш, Горњи Душник, Гркиња, Доње Драговље, Доње Драговље, Доњи Душник, Дуга Пољана, Дукат, Јагличије, Калетинац, Копривница, Краставче, Личје, Мали Вртоп, Мали Крчимир, Марина Кутина, Миљковац, Ново Село, Овсињинац, Равна Дубрава, Семче, Сопотница, Тасковићи, Топоница, Ћелије, Чагровац и Шебет.

Средства за ову врсту радова планирана су у висини од 14.785.164,00 дин.

**Радови на одржавању спортских терена**

Програмом одржавања спортских терена обухваћени су следећи терени у местима:

Гаџин Хан, Гркиња, Топоница, Доњи Душник, Тасковићи и Марина Кутина.

Средства за ову врсту радова планирана су у висини од 4.285.000,00 дин.

**Одржавање зелених површина**

Програмом одржавања зелених површина обухваћено је 23.140 м² у планираној вредности од 1.096.836,00 дин.

Укупна вредност свих планираних радова је 20.167.000,00 дин.

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ– СУБВЕНЦИЈА КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА – ОПРЕМА**

Ради обављања делатности од општег интереса и задовољавања потреба корисника комуналних услуга и производа на подручју општине Гаџин Хан, ЈП Дирекција Гаџин Хан је дефинисала програм коришћења субвенција – опрема:

* дробилица 3.000.000,00 дин.

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ – СУБВЕНЦИЈА**

**КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА - КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА**

Средства за финансирање обезбеђују се кроз програм субвенције. О реализацији програма субвенције, стараће се општина Гаџин Хан.

|  |  |
| --- | --- |
| УКУПНА СРЕДСТВА СУБВЕНЦИЈЕ | 32.460.000,00 |

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ – СУБВЕНЦИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| УКУПНА СРЕДСТВА СУБВЕНЦИЈЕ | 19.100.000,00 |

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ – СУБВЕНЦИЈА**

**ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И**

**УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ**

Одлуком о комуналним делатностима општине Гаџин Хан бр. 06- 23/2015-II („Сл. гласник“ бр.22/2015) од 13.03.2015. године, ЈП Дирекција Гаџин Хан обавља делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене и управљање комуналним отпадом – сакупљање и одвожење отпада.

|  |  |
| --- | --- |
| УКУПНА СРЕДСТВА СУБВЕНЦИЈЕ | 16.680.000,00 |

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ – СУБВЕНЦИЈА**

**МЕШОВИТЕ ПИЈАЦЕ у Гаџином Хану**

ЈП Дирекција Гаџин Хан, сходно Одлуци о комуналним делатностима бр. 06- 23/2015-II (Сл. гласник бр.22/2015) од 13.03.2015. године и Одлуке о пијацама бр. 06-130/07-II од дана 08.06.2007. године, обавља делатност: управљање пијацама.

|  |  |
| --- | --- |
| УКУПНА СРЕДСТВА СУБВЕНЦИЈЕ | 870.000,00 |

**ПРОГРАМ УЛИЧНА РАСВЕТА**

Обезбеђивање јавног осветљења представља комуналну делатност коју ЈП Дирекција Гаџин Хан обавља на подручју општине Гаџин Хан. Средства за рад обезбеђују се из сопствених прихода.

План активности за 2016. годину:

-осветљење регионалног пута

(регионални пут Горњи Барбеш -500 м, Лука – 200м),

-проширење мреже у Великом Крчимиру -1,2 км,

-проширење мреже до куће Бранка Миљковића у Гаџином Хану – до 150м,

-проширење мреже до куће Драгутина Матића – до 600м,

-изградња нове мреже у Личју – у дужини од 3 км,

-замена сијалица – до 900м,

-уградња нових комплета – 50 ком,

-обезбеђивање расвете за традиционалне манифестације,

-одржавање инсталација на објектима.

Планирани приход 4.200.000.динара.

**ЈАВНИ ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ**

ЈП Дирекција Гаџин Хан испуњава све услове за обављање јавног ванлинијског превоза путника.

У 2016. години, ванлинијски превоз путника вршиће се на основу писменог уговора између ЈП Дирекција Гаџин Хан и корисника а на основу званичног ценовника превоза.

У 2016. години, вршиће се и превоз радника из места становања на посао и са посла, односно ђака из места становања до школе, у складу са уговореним условима превоза.

Јавни превоз вршиће се возилима: NI-025 EČ, у власништву и

NI-008 ČI, у закупу, по

Решењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 334-08-84456/2015-03.

**НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИОЦИ, ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ У ПРЕДУЗЕЋУ**

Правилником о организцацији и систематизацији радних места у ЈП Дирекција Гаџин Хан, предвиђено је 45 радних места. Предузеће тренутно има 37 запослених радника (36 - радни однос на неодређено и 1 на одређено време) и планира повећање броја запослених уз сагласност Министарства финансија.

Планира и доношење новог Правилника о организацији и систематизацији послова и радних места, из разлога: усаглашавање са одредбама новог Закона о раду, Појединчаног колективног уговора и реорганизације радних јединица**.**

Број радника по уговору по ППП- 19. Исплата зарада по овим уговорима вршиће се у складу са минималном гарантованом зарадом на основу званично објављених

података за радни сат, као и на основу основне зараде / без минулог рада / запосленог у радном односу на одређено или неодређено време, у зависности од потребе ангажовања.

Накнада трошкова превоза за долазак и повратак са посла, исплаћиваће се на основу изјаве лица о месту становања, највише до висине цене превозне карте у јавном саобраћају. Дирекција може донети и одлуку о организованом превозу запослених, сопственим возилима, уколико су испуњени услови и економски оправдава организовање превоза.

Дирекција ће у 2016. години ангажовати и лица по основу конкурса НСЗ- кроз пројектну активност-одржавање зеленила (одржавање и уређење јавних површина ).

Накнаде члановима Надзорног одбора, утврђене су у износу од по 10.000,00 динара нето месечног износа.

**ЦЕНЕ УСЛУГА И РАДОВА У ЈП ДИРЕКЦИЈA ГАЏИН ХАН**

На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/2011) Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, послује на основу утврђених цена комуналних услуга и то:

-бр.24-3/1 - Одлука о утврђивању цена услуга: воде, канализације и извожења смећа,

-бр.24-3/2 - Одлука о утврђивању цена одржавања чистоће, зеленила, гробља, локалних

и некатегорисаних путева,

-бр.24-3/3 - Одлука о утврђивању цена услуга одржавања јавне расвете,

-бр.24-3/4 - Одлука о утврђивању цена рада механизације и опреме,

-бр.24-3/5 - Одлука о утврђивању цена радова за обављање комуналне делатности,

извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже и

повезивање новоизграђене мреже на постојећи систем,

-бр.24-3/6 - Одлука о утврђивању цена прикључака на водоводну и канализациону

мрежу,

-бр.24-3/7 - Одлука о утврђивању цена услуга сагласности, обавештења и услова,

-бр.24-3/8 - Одлука о утврђивању цена превоза,

-бр.24-3/9 - Одлука о утврђивању цена рада механизације на пословима зимског

одржавања локалних путева и улица,

-бр.24-3/10- Одлука о утврђивању цена рада радника на пословима зимског одржавања

локалних путева и улица,

-бр.24-3/11- Одлука о утврђивању цена пијачне таксе на Мешовитој пијаци,

-бр.24-3/13- Одлука о утврђивању цена набавке соли и агрегата-зимско одржавање

локалних путева и улица,

-бр.24-3/14 -Одлука о утврђивању цена закупа простора на антенском стубу на

Селичевици,

-бр.24-3/15- Одлука о утврђивању цена радника.

Средства за извршење овог Програма опредељена су за 2016. годину у укупном износу од : 141.960.000,00 динара, од тога, буџетска субвенција износи 72.110.000,00 динара /текуће 36.650.000,00 и капитална 35.460 000,00/. Сопствени приход износи 69.850.000,00 динара и то: приход од продаје 64.310.000,00, закупнине 5.500.000,00 од затезних камата 40.000,00.

У случају обезбеђивања ванредних прихода или наменских средстава Програм ће бити допуњен за износ средстава.