**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН** на основу одредбе члана 57. Статута Општине Гаџин Хан ( “Службени лист града Ниша” број 63/2008, 31/2011, 46/2011 и 36/2013), члана 3., члана 22. Одлуке о Општинском већу општине Гаџин Хан ( “Службени гласник града Ниша” бр.83/2008), члана 20. Пословника Општинског већа општине Гаџин Хан (“Службени лист града Ниша” број 93/2004) на својој 44. (четрдесетчетвртој) седници, одржаној дана 28. јуна 2017. године, **УТВРЂУЈЕ**

**П Р Е Д Л О Г**

**РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ГАЏИН ХАН ЗА 2017. год.**

**УТВРЂУЈЕ СЕ** предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Програма

пословања ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2017 годину, те исту доставити Скупштини општине Гаџин Хан на усвајање.

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН**

број:06-395/17-III-5

У Гаџином Хану, 28.07. 2017. године ПРЕДСЕДНИК

 Саша Ђорђевић

**ИЗМЕНА И ДОПУНА**

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

 **„ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА“**

**„План активности за 2017. годину“**

мења сеу следећим деловима**:**

**Сеча грана и шибља** поред путева локалног значаја

-укупна површина за сечу грана и шибља износи, уместо 33.160 m2 - 27.000 m2 (стр.6);

**Денивелисање банкина** поред путева локалног значаја

-укупна површина за денивелисање износи, уместо 12.400 m2 - 6.000 m2 (стр.7);

**Чишћење канала за одвод атмосферске воде** поред путева локалног значаја

-укупна површина за чишћење канала износи, уместо 23.200 m2 - 20.000 m2 (стр.7);

**Чишћење запушених пропуста** за одвод атмосферске воде

-укупна површина за чишћење пропуста износи, уместо 110 m³ - 82 m³ (стр.8);

**Ископ канала за одвод атмосферске воде** поред путева локалног значаја

-укупна дужина за ископ канала износи, уместо 9.600 m - 8.500 m (стр.8);

**Крпљење ударних рупа и пресвлачење већих површина оштећених коловоза** на путевима локалног значења

-укупна површина за пресвлачење и крпљење износи, уместо 2.635 m² - 1.100 m²,

-за крпљење ударних рупа потребно је, уместо 448 t асфалтне масе АВ-11 и 484 t ризле- 220 t асфалтне масе АВ-11 и 200 t ризле (стр.9);

**Хитне интервенције на санирању оштећења путева, непредвиђене планом активности за 2017. годину**

**-**сви путни правци на територији општине Гаџин Хан

**Укупна вредност планираних радова је**, уместо 20.000.000,00 дин. – **15.000.000,00** **дин.** (стр.9);

**„ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ЈАВНИХ ПОВРШИНА И СПОРТСКИХ ТЕРЕНА“**

мења се у следећим деловима**:**

**„Радови на одржавању улица“**

-Појачано одржавање асфалтираних улица и израда приступа локалним и државним

 путевима, уместо 200 t и 150 t ризле и израда пропуста - 100 t и 70 t;

-Средства за ову врсту радова планирана су у висини, уместо 10.285.164,00 дин. -8.285.164,00 дин. (стр.11);

**Укупна вредност свих планираних радова је**, уместо 17.500.000,00 -**15.500.000,00 дин.** (стр.11).

„ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ – **СУБВЕНЦИЈА**

**КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА – КАНАЛИЗАЦИОНА и ВОДОВОДНА МРЕЖА“**

мења се:

Уместо 15.924.000,00 динара (стр.12)

|  |  |
| --- | --- |
| УКУПНА СРЕДСТВА СУБВЕНЦИЈЕ | 5.570.000,00 |

**„ПРОГРАМ УЛИЧНА РАСВЕТА“**

додаје се:

-осветљење кеја на Кутинској реци у Гаџином Хану,

мења се:

-Уместо Планирани приход 4.500.000,00 дин. – **Укупна вредност свих планираних** **радова је 5.100.000.дин.** (стр.13).