**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН** на основу одредбе члана 57. Статута Општине Гаџин Хан ( “Службени лист града Ниша” број 63/2008, 31/2011, 46/2011 и 36/2013), члана 3., члана 22. Одлуке о Општинском већу општине Гаџин Хан ( “Службени гласник града Ниша” бр.83/2008), члана 20. Пословника Општинског већа општине Гаџин Хан (“Службени лист града Ниша” број 93/2004) на својој 44. (четрдесетчетвртој) седници, одржаној дана 28. јуна 2017. године, **УТВРЂУЈЕ**

**П Р Е Д Л О Г**

**РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ**

**ЈП ДИРЕКЦИЈА ГАЏИН ХАН ЗА 2016. год.**

**УТВРЂУЈЕ СЕ** предлог Решењa о давању сагласности на Извештај о раду ЈП Дирекција за

изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2016 годину, те исту доставити Скупштини општине Гаџин Хан на усвајање.

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН**

број:06-395/17-III-4

У Гаџином Хану, 28.07. 2017. године ПРЕДСЕДНИК

Саша Ђорђевић

**И З В Е Ш Т А Ј О Р А Д У**

**ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2016. ГОДИНУ**

ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, регистровано је 23.05.2006. године у Агенцији за привредне регистре број БД 119758/2006. Предузеће је регистровано на основу члана 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“ 55/047) и члана 23 и 25 Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“ 55/04, 61/05).

Скупштина општине Гаџин Хан донела је Одлуку о промени оснивачког акта ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, број 06-158/2016/II, 09.09.2016. год.

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

* Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05, 123/2007 и 119/2012) у даљем тексту Закон
* Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.85/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013)
* Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012)
* Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011)
* Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 121/2012, 43/2013, 50/2013 и 98/2013)
* Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ бр. 123/2007, 101/2011 и 93/2012)
* Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 30/2010)
* Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ бр. 29/78, 45/89 одлука УСТ и 57/89, Сл. лист СРЈ бр.31/93 и Сл.лист СЦГ 1/2003)
* Закон о заштити животне средине (135/2004, 36/2009, 43/2011)
* Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине од 19.05.2009. год.
* Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 54/2009, 61/2005 и 32/2013)
* Одлука о комуналним делатностима број 06-23/2015-II
* Правилник о преузимању сеоских водовода број 19-5/1

Јавно предузеће основано је ради обављања делатности од општег интереса и стицања добити.

**РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗА ПУТЕВЕ**

*Јануар*

Зимско одржавање локалних путева

Уградња пропуста поред локалног пута у Личју

Постављање аутобуског стајалишта у Равној Дубрави

*Фебруар*

Зимско одржавање локалних путева

Сеча растиња поред улица и локалних путева

Грађевинско-браварски послови у возном парку (израда решетки за атмосферску воду)

*Март*

Зимско одржавање локалних путева

Израда потпорног зида у селу Дукат

Постављање аутобуских стајалишта у: Малом Крчимиру, Вртопу и Гркињи

Чишћење канала и пропуста поред локалних путева и улица

Одржавање фудбалских терена: Гаџин Хан, З. Топоница и Доњем Душнику

Сеча растиња поред локалних путева

Санација улица у Равној Дубрави

Санација улица у селу Дукат

*Април*

Одржавање фудбалских терена у: Гаџином Хану, Гркињи, З.Топоници и Д.Душнику

Крпљење ударних рупа асфалтном масом у: М. Вртопу, Семчу, В. Крчимиру, Р. Дубрави, Г. Драговљу

Израда и уградња решетки за атмосферску воду у: Чагровцу, М. Кутини и В. Крчимиру

*Мај*

Одржавање фудбалских терена (кошење и обележавање) у местима: Г.Хан, Гркиња, Заплањска Топоница, Д. Душник

Одржавање јавних зелених површина у : Гаџином Хану, З.Топоници, Дукату, Семчу, Г. Барбешу

Одржавање улица у Гркињи и уградња пропуста

Насипавање улица материјалом у Гркињи

Санација пута М. Крчимир – Сува планина

Санација улица у Личју

*Јун*

Одржавање фудбалских терена у местима: Гаџин Хан, Гркиња, З. Топоница, Д. Душник

Одржавање јавних зелених површина: Гаџин Хан, Д. Душник, Гркиња, З. Топоница, В. Крчимир, Г.Драговље, Г. Барбеш)

Санација пута М. Крчимир – Сува планина

Сређивање простора на Сувој планини за одржавање манифестације

Уградња пропуста у Чагровцу

Израда тротоара у З. Топоници

*Јул*

Одржавање фудбалских терена у местима: Г.Хан, Гркиња, З. Топоница и Д. Душник

Одржавање јавних зелених површина

Крпљење ударних рупа асфалтном масом: Ново Село, Г. Барбеш и Јагличје

Сеча растиња и кошење траве поред локалних путева: Гаџин Хан-Дуга Пољана и Г. Хан-Јагличје)

Ископ канала и уградња пропуста на сеоском путу у: Гркињи, Равној Дубрави и М. Крчимиру

Израда потпорног зида у М. Крчимиру.

*Август*

Одржавање фудбалских терена у местима: Г.Хан, М. Кутина, Гркиња, З.Топоница и Д. Душник

Одржавање јавних зелених површина

Санација пута у Гаџином Хану („Дел“), ископ канала, уградња пропуста и проширење пута

Ископ канала и уградња каналета у Гаџином Хану (поред улице у нас. „Дубрава“)

Земљани радови на уређењу фудбалског терена у Мариној Кутини

Ископ канала и уградња пропуста поред локалног пута у Горњем Душнику

Радови на измештању електроинсталације код терена за мали фудбал у Г. Хану

Ископ канала и постављање канализационе мреже у Г. Барбешу (кућице за социјално становање)

Ископ канала и чишћење пропуста и уградња нових, поред улица у Гркињи

Постављање пропуста и ископ канала на путу код резервоара у Г. Барбешу

Крпљење ударних рупа асфалтном масом Гаџин Хан-Дуга Пољана

Сеча растиња поред локалних путева

*Септембар*

Одржавање фудбалских терена у местима: Г.Хан, Гркиња, Заплањска Топоница и Доњи Душник

Одржавање јавних зелених површина

Крпљење ударних рупа асфалтном масом на локалном путу Гаџин Хан-Дуга Пољана

Сеча растиња поред локалних путева

Асфалтирање прилаза код хлорне станице у Дугој Пољани

Проширење улице, ископ канала и уградња пропуста на путу у Г. Барбешу

Израда ограде и капија за ограђивање каменолома „Габар“ у Овсињинцу

Санација степеништа код зграде месне заједнице у Гркињи

*Октобар*

Сеча растиња поред локалних путева

Одржавање јавних зелених површина

Крпљење ударних рупа асфалтном масом, пут Д.Пољана – Миљковац

Грађевинско-браварски послови у возном парку (израда капија и решетки за атмосферску воду)

*Новембар*

Сеча растиња поред локалних путева

Одржавање гробља у Г. Хану (сеча растиња и припрема терена за проширење гробља)

Крпљење ударних рупа асфалтном масом, пут Гаџин Хан - Д. Пољана-Миљковац-Д. Душник

Ископ канала и постављање пропуста на локалном путу у Семчу

Израда прилаза на регионални пут, асфалтном масом, у местима „Лички ханови“ и „Лука“ у Семчу

*Децембар*

Зимско одржавање путева и улица на територији општине Гаџин Хан

Земљани радови на одржавању улица у В. Вртопу, Семчу, М. Кутини, Виландрици као и на путу Сопотница-Калетинац и Овсињинац-Калетинац

Земљани радови булдозером на проширењу гробља у Г. Хану

Поправка путева булдозером у местима: Д. Душник и Гаџин Хан (поправка и проширење пољских путева)

Сеча растиња поред улица и локалних путева.

Tоком целе године врши се:

-сакупљање и извожење смећа на Нишку депонију редовно, по утврђеном распореду;

-превоз буџетских корисника и

-редовно одржавање возила.

**РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ**

*Јануар*

Чишћење снега са тротоара у Гаџином Хану

Поправка квара на водоводној мрежи (3 у Гаџином Хану и 1 у Горњем Душнику)

Постављање пропуста - Г. Барбеш

Полагање црева за воду - Г. Барбеш (резервоар-кућице)

*Фебруар*

Поправка квара на водоводној мрежи (5 у Гаџином Хану и 1 у З. Топоници)

Израда шахти (2 у Гаџином Хану)

Замена водомера у М. Крчимиру

*Март*

Ограђивање резервоара у Г. Барбешу

Поправка квара на водоводној мрежи (4 у Г. Хану, 1 у В. Вртопу и 1 у Семчу)

Чишћење канализационе мреже (1 у Г. Хану)

Монтажа јавне чесме ( у В. Крчимиру)

Поправка хидрантске мреже (1 у Г. Хану)

Постављање водомера (Г. Хан)

Превоз воде за пиће цистерном (Д. Драговље)

*Април*

Постављање водомера (Г. Хан и М. Крчимир)

Измештање вод. мреже (В. Крчимир)

Постављање чесме (Д. Пољана -гробље)

Сеча растиња (поред пута Јагличје)

Поправка квара на водоводној мрежи (1 у Тасковићима, 1 у Дукату, 1 у Г. Хану)

Кошење траве (Г. Хан, Д. Душник, Виландрица, Д. Барбеш и Г. Барбеш)

Поправка квара – МЗ Тасковићи

Замена водомера – З. Топоница

*Мај*

Поправка квара на водоводној мрежи (6 у Г. Хану)

Сеча растиња око резервоара које одржава Дирекција

Кошење траве (М. Кутина -црква)

*Јун*

Поправка квара на водоводној мрежи (1 у с.Ћелије, 3 у Г. Хану и 1 у М. Вртопу)

Прикључивање нове мреже (резервоар у Г. Хану)

Чишћење каптаже ( у Дукату)

Замена водомера у Г. Хану и В. Крчимиру

*Јул*

Поправка квара на водоводној мрежи (3 у Г. Хану)

Грађевински прикључак (Г. Хан – „Vesteda“)

Кошење траве (у Г. Хану, Г. Барбешу, В. Крчимиру)

Повезивање водомера ( кућице за социјално становање у Г. Барбешу)

Ископ гроба (Власе)

*Август*

Поправка квара на водоводној мрежи (2 у Г. Хану и 1 у З. Топоници)

Сеча растиња (Д. Душник- резервоар)

Постављање канализационих цеви (Г. Барбеш – кућице за социјално становање)

*Септембар*

Поправка квара на водоводној мрежи (1 у Семчу, 3 у Г. Хану, 1 у З. Топоници)

Чишћење канализације (1 у Г. Хану)

Израда шахти канализационе мреже (Г. Барбеш-кућице за социјално становање)

Уређење платоа око хлорне станице (Д. Пољана)

Прикључак на водоводну мрежу (2 у Г. Хану)

*Октобар*

Поправка квара на водоводној мрежи (7 у Г. Хану, 2 у З. Топоници)

Чишћење канализације (1 у Г. Хану)

Прикључак на водоводну мрежу (1 у Г. Хану)

*Новембар*

Поправка квара на водоводној мрежи (1 у Г. Хану, 1 у З. Топоници, Семче)

Чишћење канализације (2 у З. Топоници, 1 у Г. Хану)

Чишћење резервоара (у Г. Хану, Дукату)

Чишћење каптаже (у Дукату)

Чишћење пропуста (у Д. Душнику)

*Децембар*

Поправка кварова на водоводној мрежи - (8 у Г. Хану)

Поправка кварова - Семче, В. Крчимир и М. Крчимир

Очитавање водомера и подела рачуна потрошачима врши се по утврђеном распореду у складу са Одлуком Надзорног одбора. Редован обилазак трасе и хлорисање воде, контрола рада пумпних станица као и текуће одржавање водоводне и канализационе мреже обавља се преко целе године.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор, Група за путеве, Нишавски управни округ, дана 19.09.2016. год., извршило је ванредни, теренски и канцеларијски инспекцијски надзор стања коловоза на државном путу број 224 у Доњем Душнику. Разлози су очување употребне вредности пута и отклањање непосредне опасности по животе учесника у саобраћају, јер је констатована вода и отпадне воде на коловоз државног пута кроз насељено место, а отклањање недостатака је надлежност локалне самоуправе. Дирекција је поступила по налогу инспекције.

Одељење инспекције рада у Нишу, Нишавски управни округ - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вези провере документације инспекцијски надзор је вршило дана 02.03.2016. године и 21.04.2016. год.,

MУП Дирекција полиције, ПУ Ниш, ПС Гаџин Хан, је дана 13.09.2016. год., извршила обилазак издвојених одељења основне школе која се налазе на локалним путевима у селима општине Гаџин Хан. Дирекција је по њиховом налогу извршила постављање вертикалне сигнализације у наведеним местима – саобраћајни знак „зона школе“ и хоризонталне сигнализације –„пешачки прелаз“.

**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ**

**НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН**

ЈП Дирекција Гаџин Хан се стара о исправности и функционисању јавне расвете на територији општине Гаџин Хан, обављајући једну од делатности поверених од стране оснивача.

Као вид помоћи локалне самоуправе месним заједницама и житељима, општина покрива све трошкове одржавања, проширења мреже, као и трошкове за електричну енергију јавне расвете.

У 2016.-ој години настављено је са заменом живиних сијалица штедљивим.

Тренд смањења потрошње електричне енергије је настављен и у 2016.-ој години. Имајући у виду постигнуте ефекте, позитивна пракса ће бити настављена и у наредној години.

Законом о енергетици су дефинисана правила и начин коришћења електроенергетских објеката, па је Дирекција као корисник објеката у власништву ЕПС-а, наставила сарадњу као и у претходној години.

Услуге одржавања опреме за укључење јавне расвете, Дирекција је поверила ЕПС-у, на основу уговора.

Поред послова на редовном одржавању јавне расвете, настављени су започети радови на проширењу мреже за јавну расвету.

У више месних заједница су рађена мања проширења са уградњом нових комплета светиљки за јавну расвету. У 2016. години је, у сарадњи са локалном самоуправом, настављено са радовима за комплетно осветљење регионалног пута. Тако је у прошлој години урађено проширење мреже у следећим местима:

* Велики Крчимир у дужини од 1280 m,
* Чагровац у дужини од 60 m,
* Краставче у дужини од 120 m,
* Личје – Барје у дужини од 520 m,
* Горњи Барбеш у дужини од 240 m,
* Сопотница у дужини од 50 m,
* Мали Крчимир у дужини од 30 m,
* Гаџин Хан – кућа Бранка Миљковића у дужини од 160 m,
* Заплањска Топоница у дужини од 100 m,
* Доње Драговље у дужини од 140 m,
* Доње Барбеш у дужини од 60 m.

Радови на даљем осветљењу регионалног пута ће бити настављени и у овој години, по плану и програму рада Дирекције.

Поред ових послова Дирекција је редовно одржавала спортске терене и пружала сву помућ приликом организације свих трдиционалних спортских и културних манифестација на територији општине.

Дирекција ће и у будуће бринути о редовном одржавању јавне расвете на територији целе општине.

**РАД МЕШОВИТЕ ПИЈАЦЕ У Г.ХАНУ**

Мешовита пијаца у Гаџином Хану поседује:

- робне тезге од броја 21 до 28, које припадају првој зони

- робне тезге од броја 29 до 36, које припадају другој зони

- робне тезге од броја 37 до 48, које припадају трећој зони

- пољопривредне тезге од броја 1 до 8 и од 49 до 54, прва зона

- пољопривредне тезге од броја 9 до 20, друга зона

- витрине за млечне производе, од броја 56 до 64.

- Мешовита пијаца у Гаџином Хану од 01.01.2016. гoд. до 31.12.2016.год., на име пијачне таксе и уласка на саму пијацу, инкасирала, односно наплатила 10.900,00 динара;

Закупа на месечном нивоу није било. Укупна наплата од 01.01.2016. год. до 31.12.2016. године износи 10.900,00 динара.

- Ниједна тезга, расхладна витрина било ког ранга, није имала: месечни, тромесечни,

шестомесечни и годишњи закуп;

- Расхладне витрине (укупно 5) од којих једна не ради и искључена је из употребе;

- Радно време пијаце је редовно и тачно.

Вага са помичним тегом и електронска вага су исправне и редовно се контролише њихова исправност, од стране овлашћеног сервисера.

Овлашћени сервис је 12.08.2016. год., након Решења Министарства финансија, ПУ Филијала Ниш у коме се наводи да се сви подаци из фискалне касе и јединственог регистра слажу, извршио поновну фискализацију фискалне касе. Разлог је био потреба за уклањањем пломбефискалног модула.

*Проблем пијаце*- слаб одзив продаваца, а главни разлог је улична продаја, где немамо ингиренције наплате а комунална инспекција не дежура, иако их редовно обавештавамо,тако да имамо велики проблем наплате у самој пијаци и ако се не предузму мере уклањања уличних продаваца, пијаца ће се угасити.

**САКУПЉАЊЕ И ИЗВОЗ СМЕЋА**

Рад на сакупљању и извожењу смећа у селима где су распоређени контејнери.

Годишње сe сакупи и извезе 1.145 т смећа, на Нишку депонију.

Укупан број контејнера 307, запремине 1.1м³

Укупно распоређених контејнера на дан 31.12.2016. године је 307, по месним заједницама - као у приказаној табели; ремонтованих 8 и расходованих 29, у возном парку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред.бр | Назив места | Број контејнера |
| 1 | Велики Вртоп | 8 |
| 2 | Велики Крчимир | 18 |
| 3 | Виландрица | 6 |
| 4 | Гаре | - |
| 5 | Гаџин Хан | 42 |
| 6 | Горње Власе | 5 |
| 7 | Горње Драговље | 13 |
| 8 | Горњи Барбеш | 13 |
| 9 | Горњи Душник | 14 |
| 10 | Гркиња | 25 |
| 11 | Доње Драговље | 4 |
| 12 | Доњи Барбеш | 6 |
| 13 | Доњи Душник | 21 |
| 14 | Дуга Пољана | 3 |
| 15 | Дукат | 4 |
| 16 | Јагличје | - |
| 17 | Калетинац | - |
| 18 | Копривница | - |
| 19 | Краставче | 8 |
| 20 | Личје | 4 |
| 21 | Мали Вртоп | 6 |
| 22 | Мали Крчимир | 4 |
| 23 | Марина Кутина | 15 |
| 24 | Миљковац | - |
| 25 | Ново Село | - |
| 26 | Овсињинац | 8 |
| 27 | Равна Дубрава | 16 |
| 28 | Семче | 9 |
| 29 | Сопотница | 8 |
| 30 | Тасковићи | 16 |
| 31 | Топоница | 25 |
| 32 | Ћелије | - |
| 33 | Чагровац | 6 |
| 34 | Шебет | - |
|  | укупно | 307 |

**РАСПОРЕД САКУПЉАЊА ОТПАДА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Д А Н | М Е *С Т О* | Ʃ |
| ПОНЕДЕЉАК  велики к. | Личје 2, Р.Дубрава 14, В.Крчимир 11, М.Крчимир 4, Семче 9, М.Вртоп 5, В.Вртоп 5 | 50 |
| Виландрица 4, Д.Барбеш 4, Дукат 4, Топоница 21 | 38 |
| УТОРАК  мали к | Р.Дубрава 2, В.Крчимир 7, М.Вртоп 1, В.Вртоп 3, Сопотница 2, Д.Душник 1, Д.Драговље 1 | *17* |
| Г.Драговље 8, Овсињинац 8, М.Кутина 8 | *26* |
| СРЕДА  велики к. | Барје 2, Г.Драговље 5, Д.Драговље 3, Сопотница 6, Д.Душник 20, Краставче 2 | 43 |
| М.Кутина 7, Чагровац 6, Тасковићи 8, Гркиња 12, Г. Барбеш 10 | 43 |
| ЧЕТВРТАК  мали к. | Г.Душник 14, Краставче 6 | *20* |
| Гркиња 13, Виландрица 2, Власе 5 | *20* |
| Тасковићи 8, Г. Барбеш 3, Д.Барбеш 2, Топоница 4 | *15* |
| ПЕТАК  велики к.  *мали к.* | Гаџин Хан – канте – контејнери 33 | 33 |
| Д.Пољана 3, Гаџин Хан – канте – контејнери 9 | 12 |

Напомена: Дирекција може извршити измену плана.

**ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ**

**У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016. год. – 31.12.2016. год.**

Хигијенска исправност воде за пиће, која служи за јавно снабдевање становништва или за производњу намерница намењених продаји прописује се Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ( Сл.лист СРЈ 42/98, 44/99 ).

Хигијенска исправност воде за пиће је вода која одговара у погледу:

1. Микробиолошких особина,
2. Хемијских супстанци,
3. Остатка дезинфекционих средстава и споредних производа дезинфекције,
4. Остатка флокулационих и коагулационих,
5. Физичких, физичко-хемијских и хемијских особина,
6. Радиолошких особина.

Хигијенска исправност воде за пиће се утврђује основним и периодичним прегледом.

**Основни лабораторијски прегледи** су најучесталији а по садржају откривају основне бактериолошке и хемијске индикаторе фекалног загађења воде, а управо су та загађења најчешћи разлози хигијенске неисправности воде за пиће.

Основним прегледом хигијенска исправност воде за пиће утврђује се помоћу физичко-хемијске анализе и микробиолошком анализом.

**Периодични лабораторијски преглед** предвиђа да се периодично испита већи број показатеља, да би се утврдило да није дошло до продора бактеријских и хемијских агенаса који се основним прегледима не испитују, с обзиром на њихово често присуство у човековој средини могу да угрозе и воду за пиће : детерџенти, феноли, минерална уља, трихалометани.

Анализа хигијенске исправности воде за пиће обавља се у једнаким размацима у току месеца, односно године, по динамичком плану узорковања који је саставни део уговора са Институтом за јавно здравље Ниш бр.(1353 од 17.06.2016. год.).

Приликом сваког прегледа воде, узорци се узимају са:

1. Врела у Горњем Душнику и
2. изабраних места дистрибутивне мреже, за сва насеља са чијим Месним заједницама је склопљен уговор о преузимању и одржавању сеоских водовода.

У периоду од 01.01.2016. год. до 31.12.2016., у Институту за јавно здравље Ниш, урађено је укупно 109 анализа хигијенске исправности воде за пиће; од 109 физичко-хемијских испитивања, 2 узорка нису била усаглашена; узроци неусаглашености су вредности за 1., боју, мутноћу и гвожђе (сирова вода), за 2., повећана вредност хлора и 5 узорака микробиолошких испитивања није било усаглашено, због присуства бактерија (укупне колиформне бактерије, аеробно мезофилне бактерије).

У периоду од 01.01.2016. год. до 31.12.2016. године, Институт за јавно здравље Ниш, хигијенску ситуацију у комуналном водоводу, оценио је здравствено безбедном.

ИЗЈЗ је, на захтев Дирекције, 10.02.2016. год., урадио Велику и Периодичну анализу воде на „Врелу“ у Горњем Душнику; прегледани узорак хемијски је био исправан.

Штаб за ванредне ситуације општине Гаџин Хан је 07.03.2016., 04.08.2016. и 07.11.2016. год., на основу упозорења МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, обавештавао Дирекцију, да због најављених обилних падавина предузме адекватне мере на отклањању уочених недостатака, стави у приправност сву расположиву механизацију и оспособљено људство и обезбеди тражени материјал (песак) на одређене локације. Ради превентивне приправности да не дође до изливања река и потока због повећаног водостаја, издата је била наредба о увођењу пасивног дежурства. По захтеву Дирекције, вршено је ванредно узорковање воде за пиће из водовода Горњи Душник-Гаџин Хан; резултати физичко-хемијских анализа, показали су усаглашеност са нормама Правилника. Препорука ИЗЈЗ била је одржавање резидуалног хлора (до мах 0,5).

Дана 13.06.2016. год., услед појаве заразне болести говеда и бивола („квргава кожа“), Дирекција је по налогу Штаба, у сарадњи са месним заједницама извршила укоп угинулих животиња (јер се исте не спаљују).

Осим Института за Јавно здравље Ниш, контролу воде, контролу спровођења закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, вођење потребне документације и редовне санитарне прегледе врши и Министарство здравља, Сектор за санитарну инспекцију. Извршена је контрола квалитета и здравствене исправности воде за пиће, у местима чије водоводе одржава Дирекција. Решењем од 25.03.2016. године, Дирекцији је наложено да изврши постављање заштитне ограде око изворишта села Горњи Барбеш; поступљено је по истом.

За хлорисање воде користи се Natrijum hipohlorit, који набављамо од Термохемије Панчево, председништво у Нишу .

На основу уговорне обавезе, ИЗЈЗ Ниш врши и контролу отпадних вода четири пута годишње, где по мишљењу лекара специјалисте токсикологије из сектора за хигијену и заштиту животне средине, Кутинска река на 100 метара испред колектора спада у прву класу, док 100 метара низводно спада у другу класу, тако да је квалитет Кутинске реке задовољавајући, јер нема индустријских загађивача. Извештаје редовно достављамо: Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Пчињски управни округ у Врању, ЈВП „Србијаводе“ у Београду и Агенцији за заштиту животне средине у Београду.

За контролу о количинама захваћене, испоручене и фактурисане воде задужен је Одсек водопривредне инспекције у Нишу. Контрола је извршена и сачињен је Записник 04.02.2016. године, у вези утврђивања података количина захваћених и испуштених отпадних вода; на основу истих Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде, фактурише Дирекцији накнаду на годишњем нивоу. Записником од 07.04.2016. год., утврђена је чињеница да се поштује Општи план одбране од поплава и да је документација у складу са Законом о водама.

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б.** | **НАЗИВ ДОБРА** | **ДОБАВЉАЧ** | **ВРЕДНОСТ** |
| 1 | ГОРИВО | НИС ЈУГОПЕТРОЛ НИШ | 6.001.900,оо  уговорена |

Исказане вредности јавне набавке велике вредности дате су без ПДВ-а.

**НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б.** | **НАЗИВ ДОБРА** | **ДОБАВЉАЧ** | **ВРЕДНОСТ** |
| 1 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ГРКИЊА; М: КУТИНА И ТАСКОВИЋИ | ХИДРОМРЕЖА Д.О.О. ЗАЈЕЧАР | 800.000,oo уговорена |
| 2 | ЗАКУП ОПРЕМЕ СА ОПЕРАТЕРОМ | СР за ископ и превоз ,,ПЕРИЦА ЈОВИЋ,, | 1.166.667,оо  уговорена |
| 3 | ТАРУП | АГРОКОМ ПРОМЕТ Д.О.О. ЛЕСКОВАЦ | 411.900,оо  уговорена |
| 4 | ЗАКУП ОПРЕМЕ СА ОПЕРАТЕРОМ | СР за ископ и превоз ,,ПЕРИЦА ЈОВИЋ,, | 3.333.333,оо  уговорена |
| 5 | БЕТОНСКИ ПРОПУСТИ | БРАВОКС СОКОБАЊА | 1.666.667,оо уговорена |
| 6 | РОТАЦИОНА УДАРНА ДРОБИЛИЦА | СПОТ ЦО Д.О.О.КРАГУЈЕВАЦ | 2.490.000,оо уговорена |
| 7 | АСФАЛТНА МАСА | ДОО ВОДОГРАДЊА Пуковац | 3.000.000,оо  уговорена |
| 8 | КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - ДЕПОНИЈА | ЈКП МЕДИАНА НИШ | 4.166.667,оо  уговорена |
| 9 | ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ | FLUOELEKTRO NIŠ | 1.500.000,оо  уговрена |
| 10 | ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | БРАВОКС СОКОБАЊА | 1.250.000,оо  уговорена |
| 11 | РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ | TOURING EUROPA  Ниш | 1.666.668,оо  уговорена |
| 12 | ПОЛОВНИ УТОВАРИВАЧ | ТЕЕРА СРБИЈА Д.О.О. БЕОГРАД | 999.000,оо  уговоена |
| 13 | ПОПРАВКА МИНИ БАГЕРА КАТ | ГРОУП ЕНИГМА МЦ Д.О.О. КРУШЕВАЦ | 224.756,оо  уговорена |
| 14 | ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ | Д.О.О. УНИПРОГРЕС РУМА, АКВАПАН ИНЖИЊЕРИНГ, Д.О.О. ЧАЧАК, ТР АТЛАНТИК Г. БАРБЕШ | 2.133.333,оо  уговорена |
| 15 | АУТО ГУМЕ | АСТРЕА ПЛУС Д.О.О. НИШ | 1.000.000,оо |
| 16 | УЉА МАЗИВА И АДИТИВИ | АСТЕРА ПЛУС Д.О.О. НИШ | 833.334,оо |

Исказане вреднoсти јавне набавке мале вредности исказане су без ПДВ-a.

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б.** | **НАЗИВ ДОБРА** | | **ДОБАВЉАЧ** | **ВРЕДНОСТ** |
| 1 | ТЕЛЕФОНИ И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА | | МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 489.000,oo уговорена |
| 2 | ЖИГОСАЊЕ ВОДОМЕРА | | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ | 400.000,оо  уговорена |
| 3 | УСЛУГЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ | | УР ТОДОР НИШ, УР ЗАПЛАЊСКИ МЕРАК Г: ХАН | 175.000,оо  уговорена |
| 4 | ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ГАБАР - СОПОТНИЦА | | ГЕОСТИМ Д.О.О. БЕОГРАД | 500.00,оо  уговорена |
| 5 | СЕРВИСИРАЊЕ МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ | | ЕКСТРА ТЕСТЕРА КОМЕРЦ НИШ | 500.000,оо уговорена |
| 6 | ПРЕПОВЕЗИВАЊЕ СТАРОГ И НОВОГ ВОДОВОДА | | МДС ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. НИШ | 499.510,оо уговорена |
| 7 | ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТАМ | | П.Р. БОБАН МИТРОВИЋ ТАСКОВИЋИ | 120.000,оо  уговорена |
| 8 | ХТЗ ОПРЕМА | | ТЕКСТКО ДОО. НИШ | 480.000,оо  уговорена |
| 9 | ПЕСАК СЕЈАНИ ШЉУНАК ИБЕРЛАУФ И ТИЊАВИЦА | | РАДЊА ЗА УТОВАР БОБАН ЦВЕТКОВИЋ З.ТОПОНИЦА | 416.660,оо  уговрена |
| 10 | ДЕЛОВИ ЗА РАДНУ МАШИНУ NEWHOLAND LB 11 OB | | МАГИСТРАЛА ИЗ КРУШЕВЦА | 63.480,оо  уговорена |
| 11 | ДРОБЉЕНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ | | ВОДОГРАДЊА ДОО.ИЗ ПУКОВЦА | 500.000,оо  уговорена |
| 12 | ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ | | АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ СС ПРОТЕКТИОН НИШ | 94.000,оо  уговоена |
| 13 | ПОПРАВКА АУТОБУСА МЕРЦЕДЕС | | ЗР ЗА ПОПРАВКУ ВОЗИЛА ПЕДА НИШ | 200.200,оо  уговорена |
| 14 | МАШИНА ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО ЗАВАРИВАЊЕ | | ДОО. АЛИАХИС НИШ | 309.942,93  уговорена |
| 15 | ПОДБУШИВАЊЕ УЛИЦЕ У Г. ХАНУ | | МАНУФАКТУРА СТИЛ НИШ | 96.000,оо  уговорена |
| 16 | ОПРЕМАЊЕ КАМИОНА ФАП 1314 | | РЕСОР ДОО. ГАЏИН ХАН | 116.000,оо  уговорена |
| 17 | РЕМОНТ ХИДРАУЛИЧНЕ ПУМПЕ ЗА ВАЉАК БОМАГ | ВЛАДЕКС ВЕЛИКА ДРЕНОВА | | 68.750,оо  уговорена |
| 18 | ХТЗ ОПРЕМА | ТЕСТКО ДОО. НИШ | | 251.010,оо  уговорена |
| 19 | АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА | М – МОНТ НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА НИШ | | 239.600,оо уговорена |
| 20 | ПОЛОВНИ ПОСИПАЧ СОЛИ | СКY МОНТ СОПОТ | | 221.670,оо уговорена |
| 21 | ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАГСКИ ПЛАН | ГЕО БЕСТ НИШ | | 40.000,оо  уговорена |

Исказане вреднoсти јавне набавке на које се не примењује закон исказане су без ПДВ-a.

**РАДНО ПРАВНИ СТАТУС**

**ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА**

**НА ИЗВРШАВАЊУ ПОСЛОВА И ПРОЈЕКАТА У ДИРЕКЦИЈИ**

У ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатнoсти општине Гаџин Хан, било је запослено 33 радника у стални радни однос.

На основу пројекта јавног рада „Чишћење и уређење сеоских гробаља, чишћење и санација дивљих депонија“ било је ангажовано 3 лица на период од 4 месеца; на основу пројекта „Чишћење и уређење сеоских улица“ 12 лица, такође на 4 месеца. Средства за зараду обезбеђивала је Национална служба за запошљавање и накнаду за превоз, а разлику до цене коштања карте, обезбеђивала је Дирекција.

На основу Уговора о привременим и повремним пословима било је ангажовано 14 лица, по различитим основама: кошење поред пута, сечење растиња, чишћење сеоских гробаља, наводњавање фудбалског терена, унутрашње сређивање пословног простора, чишћење депонија. Средства за зараду и превоз обезбеђивала је ЈП Дирекција Гаџин Хан.

Старосна структура запослених у сталном радном односу у ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан:

од 26 година до 30 година – 2 радника

од 31 године до 35 година – 2 радника

од 36 година до 40 година – 4 радника

од 41 годину до 45 године – 3 радника

од 46 године до 50 године – 8 радника

од 51 годину до 55 године – 7 радника

од 56 године до 60 година – 2 радника

од 61 године до 65 година – 5 радника

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

У ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, квалификациона структура је следећа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НКВ | III | IV | VI | VII |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 |

**АКТИВНОСТИ ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ**

Све поменуте активности односе се на превентивно одржавање објеката и опреме као и лична заштитна средства. Обука запослених за безбедан рад има директан утицај на безбедност и здравље запослених.

-Извршена је обука запослених за безбедан рад,

-извршени су редовни периодични прегледи запослених,

-извршени су санитарни прегледи запослених,

-обезбеђена су лична заштитна средства запослених у складу са Правилником о употреби заштитних средстава и присутним ризиком радног места,

-обезбеђена су санитарна заштитна средства за прву помоћ и личну заштитну хигијену,

-постављене су табле упозорења на свим местима по објектима где постоји могући ризик од повреда или угрожавања здравља присутних лица,

-редовно се обилазе сви објекти и радилишта и упућују радници на безбедан рад,

-вршени редовни и ванредни сервиси свих возила и радних машина, у циљу техничке исправности и безбедности на раду,

-израђен је АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ,

-израђен је Правилник о безбедности и здрављу на раду, План евакуације и

Правила заштите од пожара.

У извештајном периоду није било повреда на раду.

По изради Акта о процени ризика на радним местима и радној околини дошли смо до низа нових сазнања о могућим побољшањима превентивних мера за смањење или елиминисање могућих ризика по безбедност и здравље на раду.

ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности Гаџин Хан са свим својим објектима и опремом не спада у високоризичне пожарне објекте. Заштита је прилагођена степену пожарне угрожености. Објекти су обезбеђени хидрантима, ПП централом и противпожарним апаратима.

Структура противпожарних апарата којим које поседујемо је:

ППА S-1,2 i 3-ком 11, ППА S-6 и 9-ком 9, ППА S-HL-6,9 и 25-ком 2, ППА S-CO2 5-10-ком 2, АУТОМАТСКА ПП ЦЕНТРАЛА-ком 1 и ХИДРАНТ-ком 2.

Апарати су равномерно распоређени по објектима према степену могуће угрожености од пожара.У току извештајног периода није било пожара.

Извршени су редовни прегледи и атестирања хидраната, противпожарних апарата и сервис ПП централе.

Током године активно је рађено на избору коришћења и одржавања средстава за рад, опасних материја и опреме за личну заштиту на раду, као и на опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова на раду.

Извршено је теоретско и практично оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, и исти су упознати са свим врстама ризика /радници који су током године радно ангажовани у Дирекцији/.

Редовно су ажурирана документа из домена заштите од пожара, безбедности и здравља на раду.

Учешће у редовном годишњем попису: основних средстава, ситног инвентара, репроматеријала, недовршених производа, готових производа и робе, новчаних средстава и готових еквивалената потраживања финансијских пласмана и обавеза, са стањем на дан 31.12.2016.године.

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ АДВОКАТА**

**за период од 01.01.2016. до 31.12.2106. године**

**1. Ангажован адвокат**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ангажоваи адвокат*** | ***Телефон адвоката*** | ***Плаћање паушално/по тарифи*** | ***Износ*** |
| **Верица Манић из Ниша**  **Ул. Пастерова бр.14А** | **0600 700 990** | ***паушално*** | *25.000,оо до 01.07.2016.*  *30.000,оо од 01.07.2016. год.* |

**СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ**

**(састав поднесака и заступање на рочиштима)**

**I ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ:**

**-1-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Основни суд у Нишу 15.П.бр.199/2013 |
| Тужилац: **Ђорђевић Богољуб Ниш** |
| Тужени: **1-ПД „ЈУГОИСТОК“ ДОО Ниш-Електродистрибуција Ниш**  **2-ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Предмет спора:накнада штете |
| Вредност спора:480.000,оо дин. |
| Статус спора: према налазу вештака геометра орах био на непреписној удаљености од електроенергетског водова пописаној нормама о енергетици |
| Спроведена/планирана вештачења:  -29.04.2013.- налаз вештака пољопривредне струке  -03.10.2014.- допунско изјашњење вештака пољопривредне струке (будући род ораха)  -08.06.2016.- вештачење од стране вештака геометра |
| Датум када је заказано следеће рочиште:08.02.2017. |
| Битне напомене |
| Активности у периоду извештаја:  -07.03.2016.-заступање на рочишту-налог да се позове вештак геометар  -11.07.2016.-заступање на рочишту-примљен налаз вештака геометра  -02.11.2016.-заступање на рочишту-није држано тужиоцу наложено да уреди назив  првотуженог  -14.11.2016.-поднесак-изјашњење на налаз вештака геометра |

**-2-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Основни суд у Нишу 10.П1.4097/2013 |
| Тужилац: **Шарковић Небојша Гаџин Хан** |
| Тужени: **ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Предмет спора:поништај решења о отказу уговора о раду |
| Вредност спора:радни спор |
| Статус спора : парница у току |
| Спроведена/планирана вештачења: |
| Датум када је заказано следеће рочиште:28.03.2017.-треба да се саслуша један сведок |
| Битне напомене :расправа у овом предмету је два пута окончана и два пута отварана |
| Активности у периоду извештаја:  -26.01.2016.-заступање на рочишту-окончана расправа, која је поново отворена и:  -05.04.2016.- тражено одлагање рочишта заказаног за 07.04.2016.- због службене спречености  -07.07.2016.-заступање на рочишту-одређено саслушање сведока  -26.10.2016.-заступање на рочишту: пре почетка рочишта тужилац тражио изузеће судије  -14.12.2016.-поднесак  -14.12.2016.-заступање на рочишту, саслушање четири сведока |

**-3-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Основни суд у Нишу 12.П1.4582/13 |
| Тужилац: **Шарковић Небојша** |
| Тужени: **ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Предмет спора: ради исплате разлике зараде и накнаде зараде( топлио брок и регрес ) |
| Вредност спора:23.560,оо дин. |
| Статус спора: окончан, првостепена одлука правноснажна, у једном делу током поступка повучен атужба, у једном делу тужбени захтев усвојен, а такође, у једном делу одбијен |
| Спроведена/планирана вештачења:  обављено вештачење од стране вештака економско финансијске струке. Основни налаз од 08.07.2014. са допунама од 27.01.2015.; 25.05.2015.13.09.2016.  -13.09.2016.-допуна налаз |
| Датум када је заказано следеће рочиште:/ |
| Битне напомене |
| Активности у периоду извештаја:  -04.03.2016. на рочишту саслушан вештак, наложено да уради допунски налаз  -28.04.2016.-рочиште одложено  -22.09.2016.-рочиште одложено тужилац тражио рок за изјашњење о допуни налаза коју  је примио на рочишту  -07.12.2016.-окончана расправа |
|  |

**-4-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета:Основни суд у Нишу 17.П.бр.1601/15 |
| Тужилац: **Цветковић Мирољуб Ниш** |
| Тужени: **ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Предмет спора:чинидба ( предаја рипера за булдожер) |
| Вредност спора:100.000,оо дин. |
| Статус спора: гравна расправа у току |
| Спроведена/планирана вештачења: 03.11.2016. налаз и мишљење вештака машинске струке |
| Датум када је заказано следеће рочиште:18.01.2017. |
| Битне напомене |
| Активности у периоду извештаја:  -23.03.2016.-заступање на рочишту, одређено саслушање пет сведока  -08.07.2016.-заступање на рочишту, одложено сведоци нису дошли  -17.10.2016.-заступање на рочишту, саслушана три сведока, одређено вештачење и  саслушање три сведока |

**-5-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Основни суд у Нишу 7.П.8075/2015 |
| Тужилац: **Митић Живота Ниш** |
| Тужени: 1-**Општина Гаџин Хан**  2**-ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Предмет спора:чинидба ( у вези са земљиштем код Дома културе ) |
| Вредност спора:1.000,оо |
| Статус спора: поступак прекинут услед смрти тужиоца |
| Спроведена/планирана вештачења: 30.08.2016.-налаз вештака геометра |
| Датум када је заказано следеће рочиште: |
| Битне напомене |
| Активности у периоду извештаја:  -15.04.2016.-заступање на рочишту  -21.09.2016.-заступање на рочишту  -07.11.2016.-заступање на рочишту-прекид поступка |

**-6-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Основни суд у Нишу 6.П1.1091/16 |
| Тужилац: **Драган Савић Гаџин Хан** |
| Тужени: **ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Предмет спора:ради дуга |
| Вредност спора:797.263,11 дин. |
| Статус спора: тужилац тражи камату због доцње |
| Спроведена/планирана вештачења: / |
| Датум када је заказано следеће рочиште:19.01.2017. |
| Битне напомене: одмах по утужењу плаћен главни дуг, |
| Активности у периоду извештаја:  -28.06.2016.-поднесак достава доказа о уплати утуженог дуга |

**-7-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Основни суд у Нишу П.бр.2539/16 |
| Тужилац: **Цветковић Дивна Горње Драговље** |
| Тужени: **1-Општина Гаџин Хан**  **2-ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Предмет спора:ради заузећа и накнаде |
| Вредност спора:10.000,оо дин. |
| Статус спора: у односу на Јп дирекција Гаџин Хан повучена тужба |
| Спроведена/планирана вештачења: тужилац сам ангажовао вештала геометра |
| Датум када је заказано следеће рочиште:09.03.2016. |
| Битне напомене |
| Активности у периоду извештаја:  -28.10.2016.-одговор на тужбу  -29.11.2016.-заступање на рочишту |

**-8-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Основни суд у Нишу П.бр.6429/16 |
| Тужилац: **мал. Јанаћковић Марко Заплањска Топоница** |
| Тужени: **ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Предмет спора:накнада штете |
| Вредност спора:240.000,оо дин. |
| Статус спора: расправа у току |
| Спроведена/планирана вештачења: |
| Датум када је заказано следеће рочиште:23.01.2017. |
| Битне напомене |
| Активности у периоду извештаја:  -16.06.2016.-одговор на тужбу  -26.09.2016.-заступање на рочишту, прво припремно, одређене доказне радње  -09.11.2016.-саслушан законски заступник мал. тужиоца и један сведок  одређено саслушање законског заступника туженог |

**-9-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Основни суд у Нишу П.бр.9622/16 |
| Тужилац: **Јанковић Милутин Горње Драговље** |
| Тужени: **1-Општина Гаџин Хан**  **2-ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Предмет спора:заузеће и накнада |
| Вредност спора:10.000,оо дин. |
| Статус спора : у односу на ЈП Дирекција Гаџин Хан повучена тужба |
| Спроведена/планирана вештачења: |
| Датум када је заказано следеће рочиште: |
| Битне напомене |
| Активности у периоду извештаја:  -28.10.2016.-одговор на тужбу  -12.12.2016.-заступање на рочишту 12.12.2016. |

**II ИЗВРШНИ ПОСТУПЦИ:**

**1**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Привредни суд у Нишу И.бр.639/09 |
| Извршни поверилац: **ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Извршни дужник: **РТВ „СУНЦЕ“ доо Ниш** |
| Предмет спора:дуг, извршење пресуде Привредног суда у Нишу П.бр.1153/2008 од 28.11.2008. |
| Вредност спора:81.721,86 |
| Статус спора и процена исхода: суд решењем и.бр.639/2009 од 22.08.2016. обуставио поступак извршења. Евентуално јавном извршитељу поднети предлог за спровођење извршења. |
| Спроведена/планирана вештачења: |
| Датум када је заказано следеће рочиште: |
| Битне напомене |
| Активности у периоду извештаја:  -16.06.2016. у складу са новим Законом о извршењу и обезбеђењу затражено да извршење спроведе суд. |

**-2-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Привредни суд у Нишу И.бр.592/2010 |
| Извршни поверилац: ЈП Дирекција Гаџин Хан |
| Извршни дужник: **Стефановић Драгиша, предузетник, власник Каменорезачке радње „СТЕФАНОВИЋ И СИНОВИ“ Гаџин Хан** |
| Предмет спора:ради дуга-извршење пресуде Привредног суда у Нишу 2.П.208/2010 од 23.02.2010. |
| Вредност спора:55.539,оо динара са законском затезном каматом од 08.07.2009. до исплате и парничних трошкова од 16.122,оо дин и трошкова извршења од 12.232,оо дин. |
| Статус спора : решењем суда И.бр.592/10 од 10.10.2012. одређен прекид поступка услед смрти извршног дужника Стефановић Драган, те евентуално по сазнању за наследнике тражити наставак поступка у односу на њих |
| Спроведена/планирана вештачења: |
| Датум када је заказано следеће рочиште: |
| Битне напомене: |
| Активности у периоду извештаја:  -13.06.2016. у складу са новим Законом о извршењу и обезбеђењу затражено да извршење спроведе Привредни суд у Нишу |

**2**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Привредни суд у Нишу Ив.3978/2010 |
| Извршни поверилац: **ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Извршни дужник: **Асоцијација невладиних организација РТВ“ НИШАВА“ Ниш** |
| Предмет спора:ради дуга на име закупнине-антенски стуб |
| Вредност спора:124.640,оо динара |
| Статус спора: према свим до сада прикупљеним обавештењима од надлежних органа дужник нема имовине, суд је уласком у простпорије ради пописа утврдио да нема робу, опрему и сл. за попис, пословни рачун је у блокади и евентуално би се потраживање могло намирити уколико би било уплата на рачун дужника |
| Спроведена/планирана вештачења |
| Датум за када је одређено следеће рочиште: |
| Битне напомене: решење о извршењу на рачуну дужника донето од стране суда 12.10.2010. године, и још увек није спроведено. Суд безуспешно покушавао попис ствари 10.12.2014. , 18.04.2016. године, јер је 07.02.2013. године затражено спровођење на целокупној имовини дужника, |
| Активности у периоду извештаја:  -13.06.2016.-у складу са новим Законом о извршењу и обезбеђењу дати изјашњење да извршење спроведе Привредни суд у Нишу  -07.11.2016. од Агенције за привредне регистре затражени подаци о уделима дужника у привредним друштвима и добити дужника  -07.11.2016.-од РГЗ-Службе за катастар непокретности НИш тражени подаци о непокретностима на којима или поводом којих извршни дужник има имовинска права  -07.11.2016. од МУП-а РС затражени подаци о регистрованим возилима дужника  -07.11.2016. од Пореске управе тражени подаци о дужнику  -07.11.2016.-поднесак којим су суду достављени напред наведени захтеви у складу са налогом суда од 31.10.2016.  -06.12.2016. –поднеском достављени суду одговори МУП-а Ниш, АПР-а, РГЗ-Службе за катастар непокретности Ниш да дужник нема регистровану имовину код тих органа  -у извештајном периоду није био пристигао извештај Пореске управе и исти је примљен 03.02.2017. где Пореска управа обавештава да се тражени подаци чувају као тајни и да их не може дати о чему је обавештен суд |

**3**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Основни суд у Нишу И.бр.3351/09 сада И.бр.4584/11 |
| Извршни поверилац: **Живковић Весна Гаџин Хан** |
| Извршни дужник: **ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Предмет спора:противизвршење према повериоцу у складу са пресудом Врховног касационог суда Рев.бр.1012/2010 од 26.01.2011. године |
| Вредност спора:1,174.411,о4 динара главног дуга и трошкова извршења од 43.055,оо динара |
| Статус спора и процена исхода:  -решењем суда 2.И.бр.4584/11 од 06.05.2016. године **ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ** поступак извршења одређен решењем о противизвршењу основног суда у Нишу 3.И.бр.4584/11 од 14.03.2012. године сада списи 2.И.4584/11 УСЛЕД НАМИРЕЊА ИЗВРЂНОГ ДУЖНИКА и  -**ОБУСТАВЉА СЕ** поступак одређен решењем о противизвршењу Основног суда 3.И.бр.4584/11 од 14.03.2012. године, сада списи предмета Основног суда у Нишу 2.И.бр.4584/11 извршног дужника против извршног повериоца ради наплате законске затезне камате ( у складу са одлуком Уставног суда Србије Иуз.101/2013 од 07.11.2013). |
| Спроведена/планирана вештачења: |
| Датум када је заказано следеће рочиште: |
| Битне напомене: у току поступка противизвршења дужник је исплатио главни дуг од 1,174.411,оо динара у трошкове извршења одређене решењем о противизвршењу |
| Активности у периоду извештаја:  -18.05.2016.-суду поднет захтев за накнаду трошкова противизвршења у износу од 35.000,оо динара  -након извештајног периода суд решењем 2.И.бр.4584/11 од 10.02.2017. године обавезао повериоца да дужнику накнади трошкове настале у поступку противизвршења у износу од 35.000,оо динара у року од 8 дана по пријему а захтев повериоца за трошкове одбацио као неблаговремен |

**-4-**

|  |
| --- |
| Суд пред којим се води поступак и број предмета: Привредни суд у београду ИИв-1473/16 |
| Извршни поверилац: **ЈП Дирекција Гаџин Хан** |
| Извршни дужник:**SCG Telecom zajednica doo Beograd** |
| Предмет спора:дуг |
| Вредност спора:396.890.88 дин. |
| Статус спора и процена исхода: 02.08.2016. донето решење о извршењу којим је одређено извршење |
| Спроведена/планирана вештачења: |
| Датум када је заказано следеће рочиште: |
| Битне напомене: **решење о извршењу још увек није правноснажно ни до данас** иако је тражен упис правноснажности. Према новом закону о извршењу и обезбеђењу **спроводе се само правноснажна решења.** |
| Активности у периоду извештаја:  -13.06.2016.-предлог за извршење на основу веродостојне исправе |

**Напомена:**

Према новом Закону о извршењу и обезбеђењу, који је на снази од 01.07.2016. године сходно члану 30. у предлогу се морају назначити **идентификациони подаци и то за физичко лице поред осталих датум рођења и јединствени матични број,** у противном предлог ће бити неуредан и као такав одбачен, а поверилац и поред тога има обавезу плаћања таксе.

Ради подношења предлога за извршење према физичким лицима за наплату дуга на име комуналних услуга дана 19.10.2016. упућен је захтев МУП-у РС-ПУ у Нишу-ПС Гаџин Хан за доставу ових података за лица за које је требало покренути извршне поступке, али од стране ПС Гаџин Хан тражени подаци нису достављени.

**III ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПЦИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 08.06.2016. | писана одбрана правног лица-прекршај-тахограф-паузе | Прекршајни суд у Пожеги  2.Пр.бр.2950/15 |
|  | 08.06.2016. | Иван Илић-писана одбрана одговорног лица-прекршај-тахограф-Пожега | Прекршајни суд у Пожеги  2.Пр.бр.2950/15 |

**IV УПРАВНИ ПОСТУПЦИ:**

**поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја**

|  |  |
| --- | --- |
| 21.04.2016. | Шарковић Небојша-упутство о допуни захтева у вези са алкотестирањем |
| 21.04.2016. | Шарковић Небојша-упутство за допуну по захтеву за радове на пијаци |
| 21.04.2016. | Шарковић Небојша-обавештење по зхатеву о алкотестирању |
| 26.07.2016. | Адв. Милош Савић-решење по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 23.08.2016. | Адријана Гроздановић-достава података докумената по налогу повереника за информације од јавног значаја |
|  | 30.09.2016. | Дамир Стојановић- 2 доставе информације од јавног значаја по 2 захтева |
|  | 20.10.2016. | поверенику за информације од јавног значаја-одговор на жалбу Дамира Стојановића |
|  | 02.11.2016. | Обавештење поверенику за информације од јавног значаја о извршењу решења за Адријану Гроздановић |
|  | 02.11.2016. | обавештење управном инспектору о извршењу решења за Адријану Гроздановић |
| 08.11.2016. | | достава обавештења и документације Анкетној комисији СО Гаџин Хан по захтеву-трошкови са долазак на рад и одлазак са рада |

**-по захтевима корисника комуналних услуга за корекцију рачуна-обрачуна камате**

|  |  |
| --- | --- |
| 09.02.2016. | Драган Живковић Г. Хан-обрачун камате |
| 09.02.2016. | Драгана Митић-обрачун камате |
| 09.02.2016. | Златковић Драгић-обрачун камате |
| 30.03.2016. | Драган Живковић-решење –корекција задужења каматом |
| 30.03.2106. | Драгана Митић-решење по захтеву за корекцију обрачуна камате |
| 30.03.2016. | Златковић Драгић-решење по захтеву за обрачун камате |
| 14.04.2016. | „МЛИНПЕК МИЛК“ ДОО Гаџин Хан-споразум о начину измирења дуга |

**По захтевима за одобрење водоводног и канализационог прикључка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 01.07.2016. | „ВЕСТЕДА“ ДОО Гаџин Хан-решење о привременом водоводном прикључку |
|  | 23.08.2016. | „ЗОЉЕВО ПРОМЕТ“ Грделица-бензинска пумпа Гаџин Хан-решење о водоводном прикључку |
|  | 23.08.2016. | „ЗОЉЕВО ПРОМЕТ“ Грделица-бензинска пумпа Гаџин Хан закључак о здружењу списа |
|  | 31.08.2016. | „ВЕСТЕДА“ ДОО Гаџин Хан-решење за водоводни и канализациони прикључак |

**По решењима комуналног инспектора**

|  |  |
| --- | --- |
| 27.07.2016. | жалба Општинском већу против решења комуналног инспектора Број:355-138/16-IV/02 од 13.07.2016. год. за Г. Душник- улични канал и замени оштећене бетонске пропусте код рибњака |
| 28.07.2016. | жалба Општинском већу против решења комуналног инспектора Број:355-138/16-IV/02 од од 13.07.2016. – потпорни зид Г. Душник |

**Прилог број 2.**

**за период од 01.01.2016. до 31.12.2106. године**

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**(сачињавање одлука, дописа, општих аката, позива)**

|  |
| --- |
| **26. седница Надзорног одбора од 06.01.2016.** |
| **састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  - штампаног записника са 26. седнице од 06.01.2016.  - Одлуке о усвајању записника са 25. седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 15.12.2015. године;  - Одлуке о отпису дела потраживања на име комуналних услуга,  - Одлуке о закључењу уговора о сталном пружању правне помоћи са адвокатом Верицом Манић из Ниша за 2016. годину. |

|  |
| --- |
| **27. седница Надзорног одбора од 15.01.2016.** |
| **састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  **-**штампаногзаписникаса 27. седнице од 15.01.2016.  -Одлуке о приступању пројекту „прекогранична сарадња“ и давању сагласности директору ЈП Дирекција Гаџин Хан за доношење Одлуке о приступању уговору о прекограничној сарадњи:  -Решења о упућивању директора ЈП Дирекција Гаџин Хан на службени пут у иностранство. |

|  |
| --- |
| **28. седница Надзорног одбора од 25.02.2016.** |
| **-присуство седници**  **-састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  **-**штампаног записника са28. седнице од 25.02.2016**.**  **-**Одлуке о усвајању записника са 26.седнице од 06.01.2016. и 27. седнице од 15.01.2016.  -Одлуке о усвајању извештаја комисије за попис са стањем на дан 31.12.2015. године  -Решења по захтеву Филиповић Славољуба из Гаџиног Хана |

|  |
| --- |
| **29. седница Надзорног одбора 26.02.2016.** |
| **Састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  -штампаног записника са 29. седнице од 26.02.2016.  -Одлуке о усвајању записника са 28. (двадесетосме) седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 25.02.2016. године;  -Одлуке о усвајању завршног рачуна ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2015. годину |

|  |
| --- |
| **30. седница Надзорног одбора од 23.03.2016.** |
| -**присуство седници**  **-састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  **-**штампаног записника са 30. седнице од 23.03.2016.  -Одлуке о усвајању записника са 29. (двадесетдевете ) седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 26.02.2016. године;  -Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за 2015. годину,  -формално и текстуално уобличавање Измене Програма пословања за 2016. годину ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан,  -формално и текстуално уобличавање Одлуке о утврђивању цена услуга за издавање услова за израду техничке документације за прикључење инсталација водовода и канализације; |

|  |
| --- |
| **31. седница Надзорног одбора 28.04.2016.** |
| **Састав**:  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  -штампаног записника са 31.седнице од 28.04.2016.  -Одлуке о усвајању записника са 30. (тридесете ) седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 23.03.2016. године;  -Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан за први квартал 2016. године ( 01.01.2016.-31.03.2016.). |

|  |
| --- |
| **32. седница Надзорног одбора од 15.06.2016.** |
| **Састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  **-**штампаног записникаса 32. седнице од 15.06.2016.  -Одлуке о усвајању записника са 31. (тридестпрве ) седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 28. априла 2016. године;  -Правилника о службеним путовањима;  -Одлуке о закључењу 1. Анекса уговора о сталном пружању правне помоћи са адвокатом Верицом Манић из Ниша;  -Одлуке о покретању поступка издавања у закуп непокретности, чији је корисник ЈП Дирекција Гаџин Хан; |
| **33. седница Надзорног одбора од 28.07.2016.** |
| **Састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  -одлуке о сазивању седнице  -позиве члановима Надзорног одбора, директору, адвокату  -штампаног записника са 33. седнице од 28.07.2016.  -Одлуке о усвајању записника са 32. (тридесетдруге ) седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 15.06.2016. године;  -Одлуке о усвајању Извештаја о раду-степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП Дирекција Гаџин Хан ( квартално извештавање за период 01.01.2016.-30.06.2016. године);  -Одлуке о утврђивању висине других осталих примања-јубиларне награде за 2016. годину;  -Одлуке по захтеву Синдикалне организације ЈП Дирекција Гаџин Хан, Гаџин Хан за коришћење аутобуса ради одласка радника на једнодневни излет на Борско језеро дана 30.07.2016. године;  -Одлуке по захтеву српског православног манастира Св.вмуч. Георгија у Завидинцу за помоћ у виду два метална контејнера;  -Одлуке о давању овлашћења председнику Надзорног одбора за потписивање путних налога директору ЈП Дирекција Гаџин Хан; |

|  |
| --- |
| **34. седница Надзорног одбора од 30.08.2016.** |
| **састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  -штампаног записника са 34. седнице од 30.08.2016. године  -Одлуке о усвајању записника са 33. (тридесеттреће ) седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 28.07.2016. године;  -формално и текстуално уобличавање Измене Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине гаџин Хан, Гаџин Хан за 2016. годину:  -формално и текстуално уобличавање Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи-субвенција-капитална инвестиција-опрема;  -формално и текстуално уобличавање Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција-капитална инвестиција-канализациона мрежа;  -формално и текстуално уобличавање Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција-улична расвета;  -формално и текстуално уобличавање Одлуке о условима одобравања исплате дуга на име комуналне услуге на рате. |

|  |
| --- |
| **35. седница Надзорног одбора од 04.10.2016.** |
| **-присуство седници**  **-састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  **-**штампаногзаписника са 35. седнице од 04.10.2016.  -Одлуке о усвајању записника са 34. (тридесетчетврте ) седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 30.08.2016. године;  -Решења о формирању комисије за спровођење поступка издавања у закуп непокретности-пословни простор површине 182м2 у приземљу зграде телекомуникација и информисања, постојеће на кп.бр.3983 К.О. Гаџин Хан;  -Одлуке о физичкој деоби пословног простора у Доњем Душнику по предлогу Стечајне масе Електроиндустрија „ЕЛИД“ АД Доњи Душник;  -Правилника о измени и допуни Правилника о службеним путовањима и накнади трошкова за службено путовање запослених у ЈП Дирекција Гаџин Хан;  -Одлуке о плаћању накнаде за лиценцу одговорног пројектанта и извођача за 2016/2017 годину;  -предлога Општини Гаџин Хан за доделу Октобарске награде општине Гаџин Хан председнику МЗ Марина Кутина |

|  |
| --- |
| **36. седница Надзорног одбора од 24.10.2016.** |
| **-присуство седници**  **-састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  -штампаног записника са 35. седнице од 04.10.2016.  -Одлуке о усвајању записника са 35. (тридесетпете ) седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 24.10.2016. године;  -Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатаности општине Гаџин Хан,  -Одлуке о измени одлуке о учешћу ЈП Дирекција Гаџин Хан на конкурсу ИНТЕРРЕГ-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска Србија са пројектом „ Повећање активности кроз олакшавање приступа“,  -допис доставе статута оснивачу на сагласност |

|  |
| --- |
| **37. седница Надзорног одбора од 27.10.2016.** |
| **Састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  -штампаног записника са 37. седнице од 27.10.2016.  -Одлуке о усвајању записника са 36. (тридесетшесте ) седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 24.10.2016. године;  -Извештаја о раду – о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП Дирекција Гаџин Хан ( квартално извештавање за период 01.01.-30.09.2016. год.);  -Одлуке о избору предузећа за вршење ревизије финансијских извештаја за 2016. годину ЈП Дирекција Гаџин Хан |
| **38. седница Надзорног одбора од 08.11.2016.** |
| **Састав:**  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, адвокату  -штампаног записника са 38. седнице од 08.11.2016.  -Одлуке о усвајању записника са 37. (тридесетседме ) седнице Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан од 27.10.2016. године;  -Одлуке о утврђивању, почетне односно најниже висине закупнине по којој сенепокретност у јавној својини и то: пословни простор за који није утврђена делатност-објекат бр.1, површине 182м2, који се налази у приземљу зграде телекомуникација и информисања, постојеће на кп.бр.3983 К.О. Гаџин Хан може дати у закуп полазећи од тржишне вредности закупнине на пословни простор у Гаџином Хану; |
| **39. седница Надзорног одбора од 29.11.2016.** |
| Састав:  -одлуке о сазивању седнице  -позива (4) члановима надзорног одбора, директору, оснивачу  -штампаног записника са 39. седнице од 29.11.2016.  -Одлуке о усвајању записника са 38. (тридесетосме ) седнице Надзорног одбора 08.11.2016. године;  -правног основа одлука  - формално и текстуално уобличавање Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција-капитална инвестиција-одбрана,  - формално и текстуално уобличавање Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција-капитална инвестиција-канализациона и водоводна мрежа;  - формално и текстуално уобличавање Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција-водоснабдевања;  - формално и текстуално уобличавање Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција одржавања чистоће на површинама јавне намене и управљање комуналним отпадом;  -формално и текстуално уобличавање Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција мешовите пијаце у Гаџином Хану;  - формално и текстуално уобличавање Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена одржавања чистоће, зеленила, гробља, локалних и некатегорисаних путева, бр.24-3/2 од 09.12.2015. године;  - формално и текстуално уобличавање Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена услуга одржавања јавне расвете, бр.24-3/3 од 09.12.2015. године;  - формално и текстуално уобличавање Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена рада механизације и опреме, бр.24-3/4 од 09.12.2015. године;  - формално и текстуално уобличавање Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена рада механизације на пословима зимског одржавања локалних путева и улица од 15.11.2016. до 01.04.2017. године, бр.24-3/9 од 09.12.2015. године;  - формално и текстуално уобличавање Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена рада радника на пословима зимског одржавања локалних путева и улица од 15.11.2016. до 01.04.2017. године, бр.24-3/10 од 09.12.2015. године,  - формално и текстуално уобличавање Одлуке о утврђивању цена рада радника  -допис доставе програма пословања и програма субвенције оснивачу на сагласност  -02.12.2016.-допис доставе оснивачу измене ценовника са разлозима и стрктуром цена |

**Прилог број 3.**

**за период од 01.01.2016. до 31.12.2106. године**

**РАД И РАДНИ ОДНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ**

**(састав појединачних аката, обавештења, анекса уговора о раду)**

**Општи акти:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Правилник о организацији и систематизацији  Правилник о службеним путовањима  Правилник о измени и допуни Правилника о раду |  | |
|  |  | Статут | |

**Појединачни акти и анекси уговора о раду:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18.01.2016. | анкета о намери споразумног престанка радног односа |  |
|  |  | 1 решење о мировању радног односа |  |
|  | 24.06.2016. | 9 решења о годишњем одмору запослених за 2015. и 2016. |  |
|  | 21.07.2016. | 2 решења о годишњем одмору запослених за 2015. и 2016. |  |
|  | 22.07.2016. | Далибор Гроздановић-решење за штету тракторче |  |
|  | 28.07.2016. | 1 понуда и 1 анекс уговора о раду усаглашавање са Законом о раду |  |
|  | 03.08.2016. | 1 решење о годишњем одмору запослених за 2015. |  |
|  | 04.08.2016. | 5 понуда и 5 анекса уговора о раду усаглашавање са Законом о раду |  |
|  | 10.08.2016. | 26 понуда и 26 анекс уговора о раду усаглашавање са Законом о раду |  |
|  | 22.08.2016. | Дејан Стојановић-решење о отпремнини |  |
|  | 23.08.2016. | 1 решење о годишњем одмору |  |
|  | 08.09.2016. | 3 уговор уговор о поврем. и приврем. пословима |  |
|  | 14.09.2016. | 3 решења о годишњем одмору |  |
|  | 14.09.2016. | Срђан Бранковић-решење о плаћеном одсуству-тежа болест члана уже породице-оца |  |
|  | 19.10.2016. | 1 решење о плаћеном одсуству-стручно усавршавање |
|  | 21.09.2016. | решење о формирању комисије за утврђивање евентуалних пропуста-резервни део |  |
|  | 21.11.2016. | 1 уговор о привременим пословима |
|  | 21.11.2016. | 1 решење о годишњем одмору за 2016. |
|  | 21.11.2016. | нацрти обавештење директору за 6 запослених о повреди правила понашања и радне дисциплине ( алко тест) |
|  | 21.11.2016. | 6 нацрта упозорења запосленима о повреди правила понашања и радне дисциплине ( алко тест) |

**састав модела аката и уговора:**

|  |  |
| --- | --- |
| 15.01.2016. | модел уговора о пружању комуналне услуге |
| 05.02.2016. | модел-споразум о престанку радног односа уз накнаду |
| 18.05.2016. | модел обавештења о пунуди анекса уговора о раду-усаглашавање са ЗОР |
| 24.06.2016. | модел решења за годишњи одмор за 2016. |
| 24.06.2016. | модел решења за годишњи одмор 3. и 4. ст. стр.спреме |
| 24.06.2016. | модел решења о прековременом раду |
| 01.07.2016. | модел решења о увећаној заради за рад на дан државног празника који је неради дан |
| 01.07.2016. | модел решења о процентуалном увећању зараде |
| 08.09.2016. | модел опомена пред обуставу испоруке воде и утужење |
| 22.09.2016. | модел уговора о извођењу радова |
|  | модел решења о исплати јубиларне награде запосленом |

**Дописи:**

|  |  |
| --- | --- |
| 07.03.2016. | обавештење и захтев за отклањање несаобразности дела за радну машину |
| 01.08.2016. | „М. АУТО“ Гаџин Хан-обавештење о истеку рока закупа |
| 21.09.2016. | СО Гаџин Хан-захтев за тржишну ценуз акупнине локала |
| 21.09.2016. | локална пореска администрација-захтев за тржишну цену закупнине локала |
| 04.10.2016. | захтев синдикату за допуну обавештење о мобингу |
| 14.10.2016. | захтев АПР за регистрацију чланова Надзорног одбора |
| 14.10.2016. | пријава АПР-регистрација промена |
| 14.10.2016. | пријава АПР-у брисање чланова Управног одбора |
| 14.10.2016. | пријава АПР-у регистрација промене оснивачког акта |
| 19.10.2016 | захтев МУП-у РС-ПУ у Нишу-ПС Гаџин Хан за доставу ових података за лица за које треба покренути извршне поступке ради дуга наиме комуналних услуга |
| 04.11.2016. | извештај комисије о почетној цени закупнине пословног простора |

**Р Е В И З И Ј А**

Вршење послова ревизије финансијских извештаја и израда извештаја о ревизији за 2016. годину поверено је „**Stanišić Audit**“ d.o.o., Beograd, Предузећу за ревизију и консалтинг; наш број Уговора 655 од 30.09.2016. године.

Прилог: Извештај независног ревизора.