Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019.год. до 30.09.2019. год.

Гаџин Хан, 25.10.2019. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:  Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан“ (скраћени назив: ЈП Дирекција Гаџин Хан)

Седиште: Гаџин Хан, ул. Милоша Обилића бб

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 20158174

ПИБ: 104431717

Надлежно министарство:Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће основано је ради обављања делатности од општег интереса и стицања добити;  поверени су му следећи комунални послови ради обављања делатности од општег интереса:

- снабдевање водом за пиће;

- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;

- управљање комуналним отпадом;

- управљање гробљима и погребне услуге;

- обезбеђење јавног осветљења;

- управљање пијацама;

- одржавање улица и путева;

- одржавање чистоће на површинама јавне намене;

- одржавање јавних зелених површина;

- делатност зоохигијене.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања  за 2019 је усвојен на седници Скупштине општине Гаџин Хан 30. новембра 2018. године,  број 06-221/2018-II,

а измена Програма пословања за 2019.год усвојена је на седници Скупштине општине Гаџин Хан 19.фебруара 2019.године,број 06-352-27/19-II,

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни циљеви које предузеће у планском периоду жели да оствари су:

- Дефинисање значаја, места и улоге у предузећа у равоју Општине Гаџин Хан

- Реорганизација предузећа са новом систематизацијом, ради бољег искоришћавања постојеће радне снаге

- Побољшање техничке опремљености

- Свођење губитака воде на минимум /што се постиже наставком реконструкције водоводне мреже, организована поправка и баждарење водомера/

- Довођење цена комуналних услуга, у наредном периоду, на економски исплативу цену са сагледавањем социјално-угроженог становништва и формирање цена у складу са тржишним принципима а не  по принципу приуштивости

- Побољшање комуникације са потрошачима

- Рад  на естетском изгледу /уређења улице, зелене површине, парка и кеја/

- Додатно постављање контејнера и канти за одлагање смећа, прикупљање и пресовање пластичног отпада

- Обезбеђивање јавног осветљења и проширење мреже

- Одржавање и поравка локалних путева и улица.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Обрачунати пословни приходи су у износу од 45.638 хиљада динара од тога приходи од продаје производа и услуга у износу од 41.979 хиљаде динара и то приходи од комуналних услуга 2.954 хиљаде динара, приходи од услуга одвоза отпада 9.847 хиљада динара,приходи од зимског одржавања путева 2.021 хиљаде динара ,приходи од одржавања   улица ,сеоских путева 18.433 хиљаде дин.,приходи од одржавања уличне расвете 1.804 хиљаде дин.,приходи од додатних радова и услуга 6.920 хиљаде динара  ..Приходи од субвенција   обрачунати су  у износу од 3.659.хиљада дин,

Обрачунати пословни расходи су у износу од 48.500 хиљада динара а односе се на трошкове материјала  у износу од 3.703 хиљаде динара ,трошкови горива и енергије у износу од 5.770 хиљаде динара,трошкови зараде и накнада зарада у износу од 29.102 хиљаде динара, трошкови производних услуга у износу од 5.765 хиљаде динара, ,  нематеријални трошкови у износу од 4.160 хиљада динара а односе се на ,трошкове адвокатских услуга,трошкове прегледа воде ,трошкова репрезентације  трошкова платног промета …

Финансијски приходи су у износу од 507 хиљаде динара односе се на приходе од камата ,а обрачунати су због нередовног плаћања комуналних услуга.

Финансијски расходи  су у износу од 158 хиљаде динара односе се на расходе камата у износу од 41 хиљаде динара због кашњења у плаћању обавеза а остали финансијски расходи у износу од 47 хиљаде динара односе се на одобрени попуст за редовно плаћаље комуналних услуга, и негативне курсне разлике у износу од 70 хиљада динара.

Остали приходи су у износу од 500 хиљаде динара а односе се на приходе по основу накнада штета и накнадно примљених рабата.

Остали расходи  у износу од 84 хиљаде динара односе се на расходе  по основу директног отписа  потраживања од купаца.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код нематеријалне имовине   нема промена у односу на стање на дан 31.12.2018 .

Код некретнина,постројења и опреме дошло је до повећања у односу на 30.06.2019 год. ,набављена је и нова   канцеларијска опрема у износу 10 хиљ.динара, моторна опрема у износу од 88 хиљ.динара и остала опрема у износу од 128 хиљ.дин,

Залихе материјала  су у већем износу од планираних  .

Потраживања од купаца су у већем износу од планираних  ,а друга потраживања односе се на потраживања од фондова за измирење обавеза радника на боловању преко 30 дана и потраживања од извршитеља по основу спорова за неизмирене комуналне услуге,као и потраживање од националне службе за накнаде зараде радника на јавним радовима.,потраживање од државних органа за субвенције за воду. Потраживања за више плаћени ПДВ је у износу од 1.095 хиљ.дин

У овом периоду имамо губитак у износу од 3.247 хиљада динара .

Краткорочне обавезе  су  у износу од 20.634 хиљаде динара и то    ,примљени аванси су 124 хиљаде динара,а обавезе према добављачима су у износу 9.731 хиљаде динара.

Остале краткорочне обавезе и обавезе за остале порезе и доприносе  у износу од 10.113 хиљаде динара односе се на обавезу  за зараду за 09/2018 и накнаде зарада лицима на привременим и повременим пословима за 09/2018 год, ,и порез на добит,као и активна временска раѕграничења у износу од 666 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На  дан 30.09.2019  укупан прилив готовине  је 44.427 хиљада дин а одлив 66.830 хиљада  дин,а готовина на почетку обрачунског периода је. 24.168 хиљада дин ,разлика од1.695 хиљада  дин налази се на текућим рачуним и у благајни,изноц од 70 хиљаде.динара обраћунате су негативне курсне разлике.Од продаје и примљених аванса реализовано је  40.001 хиљада динара,примљене камате 71хиљада динара  а остали приливи из редовног пословања 4.120 хиљада динара,од тога субвенције 2.770 хиљаде динара, накнада за боловање преко 30 дана 332 хиљаде,накнада зараде за јавне радове 945 хиљада динара  и остали приходи у износу од 73 хиљаде динара.

Од реализованих одлива 66.830 хиљада динара, 21.886 хиљаде динара односи се на исплате добављачима и дате авансе, 31.098 хиљаде динара је за измирење зараде, накнада зарада и осталих личних расхода, накнаде зарада лицима на привременим и повременим пословима за период децембар 2018 и јануар-август 2019, измирена је зарада за децембар 2018  и јануар-август 2019.год,Одливи по основу осталих јавних прихода односе се на плаћање такси за регистрацију возила,републичких такси у иѕносу од 567 хиљада динара,плаћене камате у износу од 41 хиљада динара ,порез на добит у износу од 1.553 хиљада динара као и учешће у добитку у износу од 1.000хиљада динара.За финансијски лизинг исплаћено је 82 хиљада динара за отплату рата за куповину камиона.као и износ од 10.546 хиљ,динара за куповину радне машине и канцеларијске и рачунарске опреме.  .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупно планирана маса бруто 2 зарада за овај период  је у износу од 19.630.500 дин а реализовано18.769.000 дин-,, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирано  је 6.922.500 дин а реализовано 7.439.000 дин .Накнаде члановима НО планиране су у износу од 450.000 дин а реализовано 427.215 дин ,превоз запослених реализован је у износу од 1.135.030 дин а планирано 1.125.000дин- ,дневнице и накнада трошкова на сл.путу планирани су у износу од 600.000.данара .а реализовано 42.842 дин.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На  дан 30.09.2019 год.број ангажованих лица по основу уговора је 26а број запослених на неодређено време је 32 радника..

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/2011) Надзорни одбор  ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, послује на основу  утврђених  цена комуналних услуга и то:

-бр.24-3/1 - Одлука о утврђивању цена услуга: воде, канализације и извожења смећа,

-бр.24-3/2 - Одлука о утврђивању цена одржавања чистоће, зеленила, гробља, локалних

и  некатегорисаних путева,

-бр.24-3/3 - Одлука о утврђивању цена услуга одржавања јавне расвете,

-бр.24-3/4 - Одлука о утврђивању цена рада механизације и опреме,

-бр.24-3/5 - Одлука о утврђивању цена радова за обављање комуналне делатности,

извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже и

повезивање новоизграђене мреже на постојећи систем,

-бр.24-3/6 - Одлука о утврђивању цена прикључака на водоводну и канализациону

мрежу,

-бр.24-3/7 - Одлука о утврђивању цена услуга сагласности, обавештења и услова,

-бр.24-3/8 - Одлука о утврђивању цена превоза,

-бр.24-3/10- Одлука о утврђивању цена рада радника на пословима зимског одржавања

локалних путева и улица,

-бр.24-3/11- Одлука о утврђивању цена пијачне таксе на Мешовитој пијаци,

-бр.24-3/14 -Одлука о утврђивању цена закупа простора на антенском стубу на

Селичевици,

- бр.39-9/16-Одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању цена одржавања чистоће,зеленила,гробља,локалних ,некатегорисаних путева.

-бр.39-10/16-Одлука о допуни одлуке о утвђивању цена услуга одржавања јавне расвете

-бр.39-11/17-Олука о измени и допуни одлуке о утврђивању цене рада механизације и опреме

-бр.39-12/17-Олука о утврђивању цене рада механизације на пословима зимског одржавања локалних путева и улица.

-бр.39-13/17-Одлука о утврђивању цене рада радника на пословима зимског одржавања локалних путева и улица.

-бр.39-14/17 Одлука о утврђивања цена рада радника

Скупштина је дала сагласност на одлуку о утврђивању цена и донела следећа решења:

06-22/2015-II, 06-221/2015-II, 06-222/2015-II, 06-223/2015-II, 06-224/2015-II, 06-225/2015-II, 06-226/2015-II, 06-227/2015-II, 06-228/2015-II, 06-229/2015-II, 06-230/2015-II, 06-231/2015-II, 06-232/2015-II, 06-233/2015-II od 18.12.2015.

бр.61-2 од 26.11.2018-Одлука о измени одлуке о утврђивању цена услуге воде,канализације и извожење смећа.

бр.65-2/06.03.2019-Одлука о измени одлуке о утврђивању цене радова за обављање комуналне делатности,извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже и повезивање новоизграђене мреже на постојећи систем

бр.65-3/06.03.2019-Одлука о цени водоводног и канализационог материјала

бр.65-4/06.03.2019-Одлука о цени грађевинског материјала

бр.65-5/06.03.2019-Одлука о цени електроматеријала

бр.65-6/06.03.2019-Одлука о цени песка

бр.65-7/06.03.2019-Одлука о цени асфалта

бр.65-8/06.03.2019-Одлука о цени ризле

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно пренета средства из субвенција су 3.659.469дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови за репрезентацију у периоду 01.01.2019-30.96.2019су у износу од 495.000 дин . Рееализован износ од  249.781 дин односи се ,на угоститељске услуге 133.895 дин,репрезентацију у пословним просторијама 37.636 дин,поклони у износу од 79.250 дин.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције у 2019 год су , куповина приколице тракторске,   софтвера,рачунарске и канцеларијске опрема,моторне опреме, пројектна документација за извориште врело,  , ,отплата лизинг рата за камион кипер, ,остала опрема-веници,клупе и аутобуска стајалишта, .куповина радне машине-комбиноване и путничког возила  половног,као и половног камиона. г.Измирена је обавеза за финансијски лизинг,задња рата у износу од 82 хиљ.динара,купљена је радна машина као и рачунарска и канцеларијска опрема.,моторна опрема

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од 01.01.2016 ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан није више индиректни буџетски корисник већ се финансира делом из субвенција општине а делом из сопствених средстава.Књижење финансијских промена врши се по контном оквиру за привреду у односу на 2015 год када је књижење вршено по контном оквиру за буџет.

Датум__________                                                                                         __________________

Потпис и печат