**ИЗВЕШТАЈ**

Комисије за процену штете од елементарне непогоде у ЈАНУАРУ 2021.године, на подручју општине Гаџин Хан

Општинско веће општине Гаџин Хан је на седници одржаној дана 05. октобра 2020. Године под бројем 02-06-458/20-III, образовало Комисију за процену штете од елементарних непогода за 2020.годину, на подручју општине Гаџин Хан у следећем саставу:

**1-** **Сања Стаменковић, председник,**

**2- Миљана Стојановић, члан,**

**3- Тони Станковић, члан.**

Због елементарне непогоде-поплаве, изазване обилним падавинама (киша и снег) од 11.01.2021.године и 30.01.2021.године дошло је до оштећена на инфраструктури. Комисија је заједно са Николом Гроздановићем Општинским већником општине Гаџин Хан задуженим за ову област, а који је и пре изласка Комисије имао информације о изгледу штете и местима где су штете настале на инфраструктури која је у јавној својини, обишла оштећене локалне путеве, мостове, потпорни зид и том приликом утврдила шетету.

1. **Комисија је дана 21.01.2021.године обишла следећа места која су погођена елементарном непогодом:**

1.1. Мост Тасковићи - (потребна је израда елабората и пројектно-техничке документације)

1.2. Тасковићи „Орина“- (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 200 м х 3,5м х 0,10 м = 70,00 м³ 1,4 = 98,00 т

 98,00 т х 720,00 = 70.560,00

 -рад комбиноване машине

 3 р.с х 4.100,00 12.300,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **86.360,00**

1.3.Марина Кутина потес „Село“ - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 200 м х 3,5м х 0,10 м = 70,00 м³ 1,4 = 98,00 т

 98,00 т х 500,00 = 49.000,00

 -рад комбиноване машине

 3 р.с х 4.100,00 12.300,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **64.800,00**

1.4.Мост Доњи Душник пут за Гаре, ул.Драгошница, -

 (потребна је израда елабората и пројектно-техничке документације)

1.5.Доње Драговље, ул.Дубрава - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 460,00 = 90.160,00

 -рад комбиноване машине

 6 р.с х 4.100,00 24.600,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **121.760,00**

1.6.Доње Драговље, ул.Барје - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 460,00 = 90.160,00

 -рад комбиноване машине

 6 р.с х 4.100,00 24.600,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **121.760,00**

1.7.Личје насеље „Златковићи“- (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 460,00 = 90.160,00

 -рад комбиноване машине

 6 р.с х 4.100,00 24.600,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **121.760,00**

1.8.Личје насеље „Ђокинци“- (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 460,00 = 90.160,00

 -рад комбиноване машине

 6 р.с х 4.100,00 24.600,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **121.760,00**

1.9.Равна Дубрава, ул.Грубељак - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 460,00 = 90.160,00

 -рад комбиноване машине

 6 р.с х 4.100,00 24.600,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **121.760,00**

1.10.Велики Крчимир насеље „Росуља“, ул.Раскрсје - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 100 м х 3,5м х 0,10 м = 35,00 м³ 1,4 = 49,00 т

 49,00 т х 460,00 = 22.540,00

 -рад комбиноване машине

 2 р.с х 4.100,00 8.200,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **34.240,00**

1.11.Семче потес „Село“- (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 200 м х 3,5м х 0,10 м = 70,00 м³ 1,4 = 98,00 т

 98,00 т х 460,00 = 45.080,00

 -рад комбиноване машине

 3 р.с х 4.100,00 12.300,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **60.880,00**

1.12.Мали Вртоп махала „Ристаци“- (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 50 м х 3,5м х 0,10 м = 17,50 м³ 1,4 = 24,50 т

 24,50 т х 460,00 = 11.270,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **18.870,00**

1.13.Гаџин Хан потпорни зид , потес „Село“, ул.Светог Николе,

 Набавка транспорт и уградња бетона МБ 30

 3 м³ х 10.000,00 30.000,00

Укупно: **30.000,00**

1.14.Гаџин Хан мост код уставе, - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 (потребна је израда елабората и пројектно-техничке документације)

1.15.Гаџин Хан улица Прокопова,

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 200 м х 3,5м х 0,10 м = 70,00 м³ 1,4 = 98,00 т

 98,00 т х 720,00 = 70.560,00

 -рад комбиноване машине

 15 р.с х 4.100,00 61.500,00

 -ваљак

 3 р.с х 3.500,00 10.500,00

 У к у п н о:  **142.560,00**

**1.У К У П Н О: 1.046.510,00**

**2.** **Комисија је дана 02.02.2021.године обишла следећа места која су погођена елементарном непогодом:**

2.1.Атарски пут Г.Драговље-Овсињинац (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400,00 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 460,00 = 90.160,00

 -рад комбиноване машине

 5 р.с х 4.100,00 20.500,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **117.660,00**

2.2.Пут Рапини-Барје - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 800,00 м х 3,5м х 0,10 м = 280,00 м³ 1,4 = 392,00 т

 392,00 т х 460,00 = 180.320,00

 -рад комбиноване машине

 10 р.с х 4.100,00 41.000,00

 -ваљак

 4 р.с х 3.500,00 14.000,00

 У к у п н о:  **235.320,00**

2.3.Пут насеље Гицићи - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 150,00 м х 3,5м х 0,10 м = 52,50 м³ 1,4 = 73,50 т

 73,50 т х 460,00 = 33.810,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **41.410,00**

2.4.Пут насеље Џомари - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 100,00 м х 3,5м х 0,10 м = 35,00 м³ 1,4 = 49,00 т

 49,00 т х 460,00 = 22.540,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **30.140,00**

2.5.Пут Длибоки - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 100,00 м х 3,5м х 0,10 м = 35,00 м³ 1,4 = 49,00 т

 49,00 т х 460,00 = 22.540,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **30.140,00**

2.6.Пут насеље Цакини - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 100,00 м х 3,5м х 0,10 м = 35,00 м³ 1,4 = 49,00 т

 49,00 т х 460,00 = 22.540,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **30.140,00**

2.7.Пут Горња остра глава - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 1.000,00 м х 3,5м х 0,10 м = 350,00 м³ 1,4 = 490,00 т

 490,00 т х 460,00 = 225.400,00

 -рад комбиноване машине

 12 р.с х 4.100,00 49.200,00

 -ваљак

 5 р.с х 3.500,00 17.500,00

 Набавка, транспорт и уградња арм.бетонске цеви Ø1000 15.000,00

 У к у п н о:  **307.100,00**

2.8.Пут Марковска долина - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 Набавка, транспорт и уградња арм.бетонске цеви Ø1000 15.000,00

 У к у п н о: **15.000,00**

2.9.Пут насеље Туловци - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 100,00 м х 3,5м х 0,10 м = 35,00 м³ 1,4 = 49,00 т

 49,00 т х 460,00 = 22.540,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **30.140,00**

2.10.Пут Горњи преод - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 100,00 м х 3,5м х 0,10 м = 35,00 м³ 1,4 = 49,00 т

 49,00 т х 460,00 = 22.540,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **30.140,00**

2.11. Пут Писуљци - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 150,00 м х 3,5м х 0,10 м = 52,50 м³ 1,4 = 73,50 т

 73,50 т х 460,00 = 33.810,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **41.410,00**

2.12.Мост на Драговској реци код Велкове воденице

 (потребна је израда елабората и пројектно-техничке документације)

2.13.Пут Манадара-Сопотница-Јањичко - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 1.000,00 м х 3,5м х 0,10 м = 350,00 м³ 1,4 = 490,00 т

 490,00 т х 460,00 = 225.400,00

 -рад комбиноване машине

 12 р.с х 4.100,00 49.200,00

 -ваљак

 5 р.с х 3.500,00 17.500,00

 Набавка, транспорт и уградња арм.бетонске цеви Ø1000 15.000,00

 У к у п н о:  **307.100,00**

1. **У К У П Н О: 1.215.700,00**
2. **Комисија је дана 03.02.2021.године обишла следећа места која су погођена елементарном непогодом:**

3.1.Мали Крчимир (од куће Зорана Миљковића до В.Крчимира) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 800,00 м х 3,5м х 0,10 м = 280,00 м³ 1,4 = 392,00 т

 392,00 т х 460,00 = 180.320,00

 -рад комбиноване машине

 10 р.с х 4.100,00 41.000,00

 -ваљак

 4 р.с х 3.500,00 14.000,00

 У к у п н о:  **235.320,00**

3.2.Мали Крчимир (пут до гробља) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400,00 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 460,00 = 90.160,00

 -рад комбиноване машине

 5 р.с х 4.100,00 20.500,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **117.660,00**

3.3.Мали Крчимир (Нешаци) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400,00 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 460,00 = 90.160,00

 -рад комбиноване машине

 5 р.с х 4.100,00 20.500,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **117.660,00**

3.4.Мали Вртоп (пут до гробља) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 150,00 м х 3,5м х 0,10 м = 52,50 м³ 1,4 = 73,50 т

 73,50 т х 460,00 = 33.810,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **41.410,00**

3.5.Доње Драговље (ромско насеље) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 100,00 м х 3,5м х 0,10 м = 35,00 м³ 1,4 = 49,00 т

 49,00 т х 460,00 = 22.540,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **30.140,00**

3.6.Марина Кутина-Горње Власе (Осојница) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 1.000,00 м х 3,5м х 0,10 м = 350,00 м³ 1,4 = 490,00 т

 490,00 т х 460,00 = 225.400,00

 -рад комбиноване машине

 12 р.с х 4.100,00 49.200,00

 -ваљак

 5 р.с х 3.500,00 17.500,00

 Набавка, транспорт и уградња арм.бетонске цеви Ø1000 15.000,00

 У к у п н о:  **307.100,00**

3.7.Марина Кутина-Горње Власе (Осојница прелаз код

 Кутинске реке) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 Набавка, транспорт и уградња арм.бетонске цеви Ø1000

 5 ком. х 10.000,00 50.000,00

 Укупно: **50.000,00**

3.8.Горњи Барбеш (Буцина Улица) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400,00 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 720,00 = 141.120,00

 -рад комбиноване машине

 5 р.с х 4.100,00 20.500,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **168.620,00**

3.9.Доњи Барбеш (према кући Стојановића-Нигерија) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400,00 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 720,00 = 141.120,00

 -рад комбиноване машине

 5 р.с х 4.100,00 20.500,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **168.620,00**

3.10.Доњи Барбеш (мост преко пута млекаре)

 (потребна је израда елабората и пројектно-техничке документације)

3.11.Гркиња (пут Драган геометар) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 150,00 м х 3,5м х 0,10 м = 52,50 м³ 1,4 = 73,50 т

 73,50 т х 720,00 = 52.920,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **60.520,00**

3.12.Гркиња (Трубина улица) - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

150,00 м х 3,5м х 0,10 м = 52,50 м³ 1,4 = 73,50 т

 73,50 т х 720,00 = 52.920,00

 -рад комбиноване машине

 1 р.с х 4.100,00 4.100,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **60.520,00**

1. **У К У П Н О: 1.357.570,00**
2. **Комисија је дана 04.02.2021.године обишла следећа места која су погођена елементарном непогодом:**

4.1.Гаре пут Модри вир-Страње - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 850,00 м х 3,5м х 0,10 м = 297,50 м³ 1,4 = 416,50 т

 416,50 т х 460,00 = 191.590,00

 -рад комбиноване машине

 10 р.с х 4.100,00 41.000,00

 -ваљак

 4 р.с х 3.500,00 14.000,00

 У к у п н о:  **246.590,00**

4.2.Гаре пут Манастириште-гробље - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400,00 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 460,00 = 90.160,00

 -рад комбиноване машине

 5 р.с х 4.100,00 20.500,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 У к у п н о:  **117.660,00**

4.3.Гаре пут село-Дулан - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 1.800,00 м х 3,5м х 0,10 м = 630,00 м³ 1,4 = 882,00 т

 882,00 т х 460,00 = 405.720,00

 -рад комбиноване машине

 22 р.с х 4.100,00 90.200,00

 -ваљак

 10 р.с х 3.500,00 35.000,00

 У к у п н о:  **530.920,00**

4.4.Гаре пут Дулан- Страње - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

-набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 850,00 м х 3,5м х 0,10 м = 297,50 м³ 1,4 = 416,50 т

 416,50 т х 460,00 = 191.590,00

 -рад комбиноване машине

 10 р.с х 4.100,00 41.000,00

 -ваљак

 4 р.с х 3.500,00 14.000,00

 У к у п н о:  **246.590,00**

4.5.Гаџин Хан Пут до гробља - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 400,00 м х 3,5м х 0,10 м = 140,00 м³ 1,4 = 196,00 т

 196,00 т х 720,00 = 141.120,00

 -рад комбиноване машине

 5 р.с х 4.100,00 20.500,00

 -ваљак

 2 р.с х 3.500,00 7.000,00

 -Ископ канала са одвозом вишка земље

 100 м³ х 500,00 50.000,00

 -Набавка транспорт и уградња бет цеви Ø300

 ком 4 х 2.500,00 10.000,00

 У к у п н о:  **228.620,00**

4.6.Тасковићи пут Росуља - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 200 м х 3,5м х 0,10 м = 70,00 м³ 1,4 = 98,00 т

 98,00 т х 720,00 = 70.560,00

 -рад комбиноване машине

 3 р.с х 4.100,00 12.300,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **86.360,00**

4.7.Тасковићи пут Албанија - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 200 м х 3,5м х 0,10 м = 70,00 м³ 1,4 = 98,00 т

 98,00 т х 720,00 = 70.560,00

 -рад комбиноване машине

 3 р.с х 4.100,00 12.300,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **86.360,00**

4.8.Тасковићи пут Милинци - (рехабилитација оштећеног пута-постављање застора)

 -набавка и транспорт јаловине са позајмишта „Мандара“

 200 м х 3,5м х 0,10 м = 70,00 м³ 1,4 = 98,00 т

 98,00 т х 720,00 = 70.560,00

 -рад комбиноване машине

 3 р.с х 4.100,00 12.300,00

 -ваљак

 1 р.с х 3.500,00 3.500,00

 У к у п н о:  **86.360,00**

1. **У К У П Н О: 1.629.460,00**

**УКУПНА ШТЕТА: 1+2+3+4: 5.249.240,00**

У Г.Хану 08.02.2021.године

 Чланови комисије за попис:

1. Председник комисије – Сања Стаменковић

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Члан комисије – Миљана Пешић

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Члан комисије – Тони Станковић

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_